Indholdsfortegnelse

1 	Sammenfatning

2 	English summary

3 	Indledning

3.1 	Baggrund for redegørelsen

3.2 	Depotrådet

4 	Situationen på jordforureningsområdet  (generelle forudsætninger for nærværende redegørelse)

4.1 	Lovforslag og vejledninger

4.2 	Drikkevandsudvalgets arbejde

4.3 	Lov om støtte til forureningstruende vandindvindinger (Vandfonden)

4.4 	Udpegningen af områder med særlige drikkevandsinteresser

4.5 	Gasværksforliget

5 	Amternes arbejde med depotopgaven efter Affaldsdepotloven

5.1 	Gennemførte aktiviteter i amterne i 1997 og budget for 1998

5.1.1 	Aktiviteter og ressourceforbrug i 1997

5.1.2	Aktiviteter og ressourceforbrug i 1997

5.1.3 	Budget 1998

5.2 	Hvilke prioriteringer lægges til grund for amternes depotindsats

5.2.1 	Centrale udmeldinger

5.2.2 	Amternes overordnede prioritering

6 	Amternes arbejde med Værditabsloven

7 	Andre oprydningsordninger

7.1 	Oliebranchens Miljøpulje

7.2 	DSB og Banestyrelsen

7.3 	Forsvaret

8 	Nye forureninger

9 	Samlede aktiviteter på jordforureningsområdet

10 	Beskæftigelseseffekt af aktiviteterne på affaldsdepotområdet

11 	Amternes Depotenhed

11.1 	Indledning

11.2 	Depotenhedens arbejde i 1997

11.3 	Videncentrets planer for 1998

12 	Teknologiudviklingspuljen

12.1 	Igangsatte projekter i 1997

12.1.1  Status for feltprojekter

12.1.2 	Status for udredningsprojekter

12.2 	Teknologiprogram for 1998-99

13 	Depotrådets arbejde med det fremtidige indberetningssystem

14 	Internationalt arbejde

14.1 	Hvidbog om miljøansvar

- Internationale samarbejdsfora

Bilag A:

Miljø- og Energiministeriets cirkulære af 5. december

1997 om indberetninger for 1997 om jordforureninger

fra punktkilder  59

Bilag B:

Udbygning af Program for teknologiudvikling, jord- og

grundvandsforurening   63

Registreringsblad

# Sammenfatning

I løbet af 1997 er der i Danmark registreret yderligere 407 affaldsdepoter. 98 affaldsdepoter er blevet afmeldt og 88 depoter frigivet til nærmere bestemt anvendelse. Det totale antal registrerede affaldsdepoter i hele landet er 4048 pr. 31/12 1997.

Af de 4048 lokaliteter er 1385 prioriterede lokaliteter, som må forventes at skulle indgå i den offentlige oprydningsindsats. Disse udgøres af 360 lokaliteter, som anvendes som bolig eller lignende, 822 grundvandstruende lokaliteter, der er beliggende i områder med særlig drikkevandsinteresse samt 203 grundvandstruende lokaliteter, som er placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser og anvendes som bolig.

Amterne har i 1997 prioriteret grundvandsbeskyttelsesindsatsen i de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser.  Således er 59% af de 407 grunde, som er registreret i 1997, beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser, som udgør 35% af Danmarks areal. Ligeledes har grunde, som anvendes til boligformål, høj prioritet. De udgør 34% af de 407 lokaliteter, som er registreret i løbet af 1997.

Der har gennem perioden 1993-97 været en stigning i antallet af oprydninger, der gennemføres på lokaliteter omfattet af Affaldsdepot-

loven. Dette gælder især de offentligt finansierede oprydninger.

Til og med 1997 er der sket oprydning  på 1115 lokaliteter, som er omfattet af Affaldsdepotloven, heraf 207 i 1997.

Indberetningen af nyere forureninger viser, at der er sket forurening efter de tidsgrænser, som er fastlagt i Affaldsdepotloven.

På 298 af de 862 nyere forureninger, som vedrører 1996 og 1997, er der ikke gennemført en oprydning.  Da ikke alle kommuner har indberettet nyere forureninger, er det reelle antal formentlig højere.

For hele jordforureningsområdet er der i alt i 1997 foretaget oprydning på 889 lokaliteter. Heraf er 100 offentligt finansierede, 375 frivillige oprydninger (herunder også nyere forureninger) og 414 ryddet op under andre oprydningsordninger, herunder primært ordningen Oliebranchens Miljøpulje. På jordforureningsområdet (excl. nye og frivillige undersøgelser og oprydninger) er der i 1997 anvendt 525 mio. kroner.

Efter en startfase i 1996 overgik Teknologiudviklingsprogrammet i 1997 til egentlig afprøvning og dokumentation af afværgeteknologier. Der blev i alt igangsat 8 feltprojekter under Teknologiudviklingsprogrammet i 1997.

Depotrådet finder, at opgørelsen over nyere forureningstilfælde understreger betydningen af, at der gennemføres en samlet lovgivning på jordforureningsområdet, som omfatter alle typer af jordforurening.

Depotrådet vil anbefale, at det gøres til et obligatorisk element af den fremtidige indberetning, at kommunerne indberetter nyere forureninger, hvor forureningen er konstateret eller oprydningen er fundet sted i indberetningsåret.

# English Summary

During 1997, 407 contaminated sites were registered according to the Contaminated Sites Act. 98 sites were taken out of the register, and on 88 sites the landowners were on the basis of investigations or remediation given permission to change the use of the land. The total number of contaminated sites was 4048.

1385 of the 4048 sites are priority sites that are expected to be included in the Public Remediation Programme.

The priority sites consist of 360 sites used for residential purposes or the likes, 822 sites presenting a risk to groundwater and located in areas of special interest for the future water supply, and 203 sites used for residential purposes and also located in areas of special interest for the future water supply.

The counties have in 1997 given special priority to sites located in areas of special interest for the future water supply. Thus, 59% of the 407 sites registered in 1997 are located in these areas, covering 35% of Denmark. Also sites used for residential purposes have been given high priority, and constitute 34% of the sites registered in 1997.

During the period 1993-97 an increasing number of remediation activities have been carried out on sites covered by the Contaminated Sites Act, especially in the form of publicly financed remediation work. By the end of 1997 remediation work has been carried out at 1,115 sites, of which 207 in 1997.

Reports on recent contamination indicates that pollution has taken place also after the timelimits specified in the Contaminated Sites Act.

Remediation has not taken place at 298 of the 862 new contaminations, reported in 1996 or 1997 and which are not covered by the Contaminated Sites Act.  The real number is probably higher, since not all municipalities have reported to the Danish EPA.

An overall picture of the situation regarding soil contamination - both sites covered by the Contaminated Sites Act and new contaminations - shows that remediation has been carried out at 889 sites in 1997. Of these, 100 were publicly financed, 375 were paid by the landowner and 414 financed under other remediation schemes, especially the agreement with the Oil Industry on remediation of former petrol stations. A total of 525 million DKK has been used (excluding investigations and remediation work carried out at new contaminations or financed by the landowner).

In 1997, the Programme for Development of  Technology, Soil and Groundwater Contamination developed into the stage of testing and documentation of remediation technology, and a total of 8 field pro-

jects were started in 1997.

According to the Contaminated Sites Council, the assessment of new incidents of soil contamination underlines the importance of concerted legislation on soil contamination, covering all types of contamination of the soil.

The Contaminated Sites Council recommends that the reporting of soil contamination, recorded or remediated in the reporting year should be included as a compulsory element of the future reporting system regarding contaminated sites.

# Indledning

## Baggrund for redegørelsen

I henhold til § 8 b, stk. 1 i Affaldsdepotloven (Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse, nr. 939 af 27. oktober 1996 af lov om affaldsdepoter) skal Depotrådet følge myndighedernes administration af loven og udarbejde en årlig redegørelse til Miljø- og Energiministeren. Som led heri skal amtsrådene afgive en årlig indberetning til Depotrådet om gennemførte aktiviteter og om den planlagte indsats, budgetter m.v. for de kommende år. Kravet om en årlig redegørelse til Miljø- og Energiministeren blev gennemført ved lov nr. 396 af  22. maj 1996 i forbindelse med, at beslutnings- og godkendelseskompetencen vedr. afværgeforanstaltninger på alle typer af affaldsdepoter pr. 1. juli 1996 fuldt ud blev henlagt til amtsrådene.

I Miljø- og Energiministeriets cirkulære af 5. december 1997 blev kravene til amtsrådenes og kommunalbestyrelsernes årlige indberetning for 1997 fastlagt (cirkulæret er vedlagt som bilag A). Herefter skal indberetning for 1997, dels, som hidtil, indeholde oplysninger om affaldsdepoter, hvor forureningen er fundet sted indenfor Affaldsdepotlovens tidsgrænser, dels udvides med nyere forureninger og dermed indbefatte alle jordforureninger, som er forårsaget af punktkilder. Derudover skal indberetningen indeholde et digitaliseret kort med angivelse af drikkevandsområder svarende til regionplanen. Indberetningen er sket, dels via edb-systemet ROKA (Registret Over KemikalieAffaldsdepoter), dels via en skriftlig indberetning. Kommunerne har indberettet oplysninger om nyere forureninger via amterne. Tidsfristen for indberetning har været 1. marts 1998. Indholdet af cirkulærets krav blev fastlagt af Miljø- og Energiministeren efter drøftelser i Depotrådet den 23. september 1997.

## Depotrådet

I henhold til Affaldsdepotlovens § 8 b nedsatte Miljø- og Energiministeren i efteråret 1996 Depotrådet, som har følgende sammensætning:

Kontorchef Palle Boeck,

Miljøstyrelsen, 14. kontor

(formand)

Kontorchef Leo Ellgaard,

Amtsrådsforeningen

Miljø- og Levnedsmiddelchef Erik Kristjánsson,

Frederiksberg Kommune

Afdelingschef Anni Kær Pedersen,

Dansk Familielandbrug

Afdelingsleder Marianne Pilgaard  (afløst af Jan Huus Vestergaard),

Københavns Kommune, Miljøkontrollen

Direktør Lis Risak,

Vestsjællands Amt

(afløst af Direktør Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt)

Fuldmægtig Jacob H. Simonsen (afløst af Anker Riis),

Kommunernes Landsforening

Afdelingschef Peter Skov,

Dansk Industri

Lektor Jens Chr. Tjell,

Danmarks Naturfredningsforening

Jurist Susanne Vangsgård,

Danske Vandværkers Forening.

Afdelingschef Anni Kær Pedersen er udpeget af Dansk Familiebrug,  De Danske Landboforeninger og Landbrugsrådet i fællesskab. Jurist Susanne Vangsgård er udpeget af Danske Vandværkers Forening og Danmarks Private Vandværker i fællesskab.

Som nævnt er Depotrådet etableret som led i den opgaveomlægning, der skete på affaldsdepotområdet pr. 1. juli 1996. I figur 2.1 er vist et organisationsdiagram over opgavefordelingen mellem det decentrale niveau: de enkelte amter og Amternes Depotenhed og det centrale ni- veau: Miljø- og Energiministeren/Miljøstyrelsen og Depotrådet. Formålet med opgaveomlægningen har været: at samle hele enkeltsagsbehandlingen vedrørende affaldsdepoterne hos amterne, at Depotrådet og Miljøstyrelsen skal skaffe sig centralt indblik i amternes opgavevaretagelse og sammen med det af amterne oprettede organ, Amternes Depotenhed, støtte den decentrale opgavevaretagelse, at Miljøstyrelsen har et særligt ansvar for at initiere teknologiudvikling og fagligt administrationsgrundlag og at Amternes Depotenhed særligt varetager praktiske og koordinerende opgaver vedrørende depotoprydningerne, herunder videnopsamling.

Depotrådets opgaver er fastlagt i Affaldsdepotloven og i bekendtgørelse nr. 808 af 5. september 1996 om Depotrådets sammensætning og virksomhed. Rådet skal sikre en samlet viden om affaldsdepoter og dette skal bl.a. ske ved de årlige indberetninger fra amterne. Rådet skal mere overordnet vurdere behovet for teknologiudvikling og forudsættes hvert år at afgive en anbefaling vedrørende principper og programområder. Depotrådet skal således følge myndighedernes administration af Affaldsdepotloven og også rådgive Miljø- og Energiministeren i forbindelse med udfærdigelse af regler efter Affaldsdepotloven.

Depotrådet har afholdt 3 møder i 1997.

ORGANISATION AF AFFALDSDEPOTOMRÅDET

(LOVFORSLAG VEDR. LOV 213)

AMTER

-	kortlægning, registrering, prioritering,  undersøgelse og afværgeforanstaltninger, tilsyn, frigivelse, afmelding

-	årlige indberetninger til Depotrådet

MILJØ- OG ENERGIMINISTEREN

-	regler om Depotrådet

-	vejledninger, bekendtgørelser

-	retningslinier for amternes prioritering

-	modtager Depotrådets årlige redegørelse over amternes indberetninger

DEPOTRÅDET

-	medlemmer, MST (formand), ARF, KL, Kbh. Kommune, DI, DN, Vandværksforeningen og Landbrugsorganisationerne

-	modtager og vurderer amternes årlige indberetninger og afgiver en årlig redegørelse til ministeren

-	rådgiver vedr. teknologi og nye regler

AMTERNES DEPOTENHED

-   indsamler praktiske og koordinerede opgaver

vedr. depotoprydningen, herunder videns-

opsamling

-   ændrede pr.1.1.98 navn til: Amternes Vi-

dencenter for Jordforurening

Situationen på jordforureningsområdet (generelle forudsætninger for nærværende redegørelse)

MILJØSTYRELSEN

-    koordinerer udvikling og afprøvning af ny tekno-

logi (teknologibevilling), også internationalt

- 	sekretariat for Depotrådet

-	kriterier og grænseværdier

-	opgaver, som ministeren henlægger

-----------------------------------------------------------------------

## Lovforslag og vejledninger

Miljøstyrelsen sendte i februar måned 1998 et lovforslag om forurenet jord, dateret 5. februar 1998, og et lovforslag om konsekvensændringer i Miljøbeskyttelsesloven, dateret 5. februar 1998, i høring. Lovforslagene blev ikke fremsat for Folketinget i folketingsåret 1997/98, da regeringen besluttede at begrænse antallet af lovforslag, som det nyvalgte Folketing skulle præsenteres for.

Miljøstyrelsen er i gang med at bearbejde de mange høringssvar til lovforslaget om forurenet jord, som er indkommet. Forud herfor har Miljøstyrelsen, bl.a. i samarbejde med de kommunale organisationer, som opfølgning på Jordforureningsudvalgets betænkning fra 1996, udført et større analyse- og udviklingsarbejde samt faglige vurderinger. Ud af dette arbejde er - udover ovennævnte lovforslag - kommet udkast til 4 vejledninger, nemlig om kortlægning, om rådgivning, om oprydninger og om prøvetagning og analyser. Der er i udkastene metodebeskrivelser og anvisninger, som muliggør en mere ensartet og effektiv indsats mod forurenet jord

Vejledningerne om oprydninger,  prøvetagning og analyse forventes udsendt i 1998. Vejledningerne om kortlægning og rådgivning ud-

sendes efter vedtagelse af ny lovgivning om jordforurening.

Lovforslagene om jordforurening forventes fremsat i efteråret 1998.

## Drikkevandsudvalgets arbejde

Miljøstyrelsens Drikkevandsudvalg blev nedsat i foråret 1996 med det formål at undersøge behovet for ændringer af  blandt andet Vandforsyningsloven med henblik på at forbedre grundvandsbeskyttelsen og mulighederne for en tilpasning af vandforsyningsstrukturen. Udvalgets arbejde blev afsluttet med fremlæggelse af en betænkning i december 1997.

Som opfølgning på Drikkevandsudvalgets arbejde og på forliget om Vandmiljøplan II i januar 1998 har ministeren i april 1998 fremsat lovforslag om ændring af Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelses-

loven og Planloven med henblik på en bedre beskyttelse af drikkevandsressourcerne og vandforsyningen. Lovforslaget indeholder

bestemmelser om planlægning af beskyttelsesindsatsen, regulering

af forurenende aktiviteter og ændringer i vandforsyningsstrukturen.

## Lov om støtte til forureningstruende vandindvindinger (Vandfonden)

Folketinget har i maj 1997 vedtaget en lov om oprettelse af en vandfond, som skal hjælpe mindre vandværker eller enkeltvandforsyninger, som bliver ramt af forurening. Bevillingen på 70 mio. kr. pr. år administreres af Vandrådet. Efter loven kan der gives støtte til investeringer, som har til formål at opretholde den decentrale vandforsyning. Det kan f.eks. være nye boringer eller tilslutning til anden vandforsyning, rensning af vandet, etablering af afværgeboringer eller fjernelse af forurening. Desuden er der i Vandfonden afsat ca. 3 mio. kr. pr. år til udviklingsprojekter, af fondens 70 mio. kr. pr. år, som har til formål at understøtte den decentrale vandforsyningsstruktur.

## Udpegningen af områder med særlige drikkevandsinteresser

I Regionplan 97 har amterne udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser. Udpegningen er sket i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1995 herom. Udpegningen tager udgangspunkt i grundvandets beskyttelse og kvalitet, samt i behovet for vand til

vandforsyning i det enkelte amt.

Regionplanrunden afsluttes i løbet af foråret 1998. De udpegede arealer er varierende fra amt til amt, afhængigt af behovet for vand af drikkevandskvalitet og grundvandsdannelsen. I alt er ca. 35% af Danmarks areal udpeget som områder med særlige drikkevandsin-

teresser; i Jylland er gennemsnitligt ca. 25% udpeget, mens der på øerne gennemsnitligt er udpeget godt 50% af arealet.

De udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser indgår i grundlaget for prioritering af affaldsdepoter og fungerer endvidere som en del af grundlaget for regionplanen. I kommende regionplan-

revisioner skal der ske en zonering af områderne, således at de mest sårbare grundvandsmagasiner udpeges med henblik på at målrette beskyttelsesindsatsen yderligere.

## Gasværksforliget

På baggrund af forlig, indgået den 22. august 1995 med Københavns Kommune i retssagen om Valby Gasværk, bad Miljøstyrelsen i september 1995 landets kommuner om at indberette eventuelle erstatningskrav for tab, de har lidt som følge af, at kommunerne har afholdt udgifter til oprydning på tidligere gasværksgrunde, som skulle have været afholdt af staten. I alt er der indkommet 68 sager fra 56 kommuner og det samlede krav udgør 271 mio. kr.

Sideløbende med den tekniske behandling af sagerne i Miljøstyrelsen blev der indledt forhandlinger med Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen om principperne for dækning af kommunernes udgifter. Der blev opnået enighed i august 1997, hvorefter de enkelte kommuner blev opfordret til at tilslutte sig en forligsskitse, som medførte udbetaling af et beløb på ca. 130 mio. kr. Samtlige kommuner havde tilsluttet sig forliget i november 1997 og Folketingets Finansudvalg tiltrådte forliget den 3. december.

Det indgåede forlig indeholder en aftale om, at kommuner, som ikke er enige i Miljøstyrelsens vurdering af, hvorvidt de pågældende udgifter ville være blevet afholdt efter Kemikalieaffaldsdepotloven henholdsvis Affaldsdepotloven, kan indbringe sagen for en opmand. 11 kommuner har ved tilslutningen til forliget ønsket denne mulighed. Som opmand

er udpeget højesteretsdommer Per Walsøe.

# Amternes arbejde med depot-opgaven efter Affaldsdepotloven

## Gennemførte aktiviteter i amterne i 1997 og budget for 1998

### Aktiviteter og ressourceforbrug i 1997

Amterne har i 1997 videreført arbejdet med at kortlægge hvilke forurenede lokaliteter, der er omfattet af Affaldsdepotloven. Pr. 31.12 1997 var der registreret 4048 lokaliteter. Heraf er 407 registreret i 1997.  De 4048 registrerede lokaliteter svarer til et samlet areal på 66 km2,  eller at 0,2 promille af Danmarks areal er berørt af registrering.

Kortlægning og registrering

Figur 5.1:

Antal registrerede depoter

i de enkelte amter

Amterne har i de senere år prioriteret kortlægningsindsatsen af lokaliteter, som kan true grundvandet, og lokaliteter, som anvendes som beboelse. Indsatsen i forhold til grundvandet har været koncentreret i de områder, som i Regionplan 97 er blevet udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser samt i områder med nuværende drikkevandsindvindinger.

I alt 35% af Danmarks areal er udpeget som særlige drikkevandsområder. Andel af registrerede depoter i disse områder er 36,7%. Det tyder således på, at forureninger omfattet af Affaldsdepotloven forekommer med samme hyppighed i områder med særlige drikkevandsinteresser, som udenfor.

En nærmere analyse af de depoter, som er registreret i løbet af 1997, viser, at beskyttelsen af områder med særlige drikkevandsinteresser har haft høj prioritet. 58,7% af lokaliteterne, som er registreret i 1997, er således beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser.

Tabel 5.1:

Procentvis fordeling af  depoter registreret i 1997 henholdsvis alle registrerede affaldsdepoter på områder udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser

.

|  | Fordeling for samt-lige affaldsdepoter, registreret pr. 31.12.97 | Fordeling for depoter, registreret i løbet af 1997 |
| --- | --- | --- |
| Områder med særlige drikkevandsinteresser | 36,7% | 58,7% |
| Områder med drikkevandsinteresser | 41,8% | 31,0% |
| Områder med begrænsede drikkevandsinteresser | 21,2% | 10,1% |
| Kunne ikke knyttes til drikkevandsområde | 0,2% | 0,2% |
| I alt | 99,9% | 100,0% |

Afdækning af potentielle arealanvendelsekonflikter i boligområder prioriteres ligeledes højt i amterne. Lokaliteter, som anvendes til boligformål, herunder også institutioner, udgør således 34% af de 406 lokaliteter, som er registreret i løbet af 1997, sammenlignet med 20% af samtlige registrerede depoter.

Kortlægningsarbejdet er i nogle amter tæt på afslutningen. Således forventer Nordjyllands og Sønderjyllands amter at have gennemført registreringsundersøgelser på samtlige relevante grunde i løbet af henholdsvis 1999 og 2000. Frederiksborg, Bornholms, Fyns, Ribe, Århus og Viborg amter samt Frederiksberg Kommune forventer at have afsluttet registreringsundersøgelser i områder med særlige drikkevandsinteresser i løbet af 1999 og 2000. De øvrige amter har et længere tidsperspektiv for afslutningen af kortlægningen.

På baggrund af de gennemførte registreringsundersøgelser og den tilhørende risikovurdering gennemfører amterne på de grunde, hvor

Undersøgelse, afværgeforanstaltninger og drift

Tabel 5.2:

Samlede antal depoter, afværgeforanstaltninger (offentligt finansie-

rede og frivillige) samt resultater af undersøgelser og afværgefor-

anstaltninger pr. 31. december 1997.

Kilde: Amternes edb-indberetning.

| Amt | Regi-streret | Helt eller delvist frigivet1 | Helt eller delvist afmeldt1 | Drift2 | Monite-ring2 | Afværge i alt3 | Afværge 19974 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Københavns Amt | 177 | 60 | 60 | 33 | 28 | 80 | 11 |
| Frederiksborg Amt | 382 | 24 | 70 | 18 | 8 | 99 | 18 |
| Roskilde Amt | 248 | 15 | 42 | 17 | 23 | 59 | 8 |
| Vestsjællands Amt | 318 | 23 | 111 | 8 | 15 | 92 | 11 |
| Storstrøms Amt | 326 | 27 | 46 | 7 | 22 | 78 | 6 |
| Bornholms Amt | 44 | 37 | 8 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| Fyns Amt | 409 | 55 | 28 | 30 | 36 | 87 | 22 |
| Sønderjyllands Amt | 318 | 2 | 22 | 5 | 6 | 40 | 2 |
| Ribe Amt | 158 | 30 | 60 | 6 | 8 | 71 | 15 |
| Vejle Amt | 311 | 26 | 50 | 12 | 3 | 44 | 9 |
| Ringkøbing Amt | 238 | 13 | 16 | 5 | 5 | 36 | 9 |
| Århus Amt | 333 | 22 | 50 | 27 | 25 | 75 | 5 |
| Viborg Amt | 172 | 27 | 30 | 5 | 19 | 132 | 25 |
| Nordjyllands Amt | 427 | 29 | 57 | 7 | 26 | 95 | 30 |
| Københavns Kommune | 161 | 40 | 37 | 20 | 9 | 94 | 29 |
| Frederiksberg Kommune | 26 | 7 | 5 | 5 | 1 | 20 | 7 |
| I alt | 4048 | 437 | 692 | 207 | 234 | 1115 | 207 |

1 Et depot kan have flere afmeldte og/eller frigivne delarealer.

2 Antal depoter, hvor der sker drift af afværgeforanstaltninger eller moniteres, og hvor

slutdato enten ikke er anført eller er senere end 1.1.97. På 36 depoter er der både

oplyst igangværende monitering og drift.

3 Alle afsluttede og igangværende afværgeforanstaltninger pr. 31.12.97. Hvert depot

tælles en gang. Antallet afviger fra det antal, som er oplyst i Depotredegørelse 1996,

med tillæg for det antal, som er igangsat i 1997, idet det er præciseret overfor amter-

ne, at også afværgeforanstaltninger, som gennemføres m.h.p. at undgå registrering,

også skal indberettes.

4 Der kan være igangsat flere afværgeforanstaltninger på samme depot.  I kolonnen er

opgjort samtlige afværgeforanstaltninger, der af amterne er indberettet med start i

1997.

Dækningen af antallet af afværgeforanstaltninger er større end i Depotredegørelse

1996, idet det er præciseret overfor amterne, at også afværgeforanstaltninger, der

gennemføres m.h.p. at undgå registrering efter Affaldsdepotloven, skal indberettes.

Såfremt der er indberettet flere afværgeforanstaltninger med startdato i 1997, er det

opgjort som en afværgeforanstaltning medmindre, der er knyttet forskellige lovgrundlag

til afværgeforanstaltningen. Tallene kan indeholde projekter, hvor afværgeforanstaltnin-

gen er startet et  tidligere år, såfremt der er oprettet en ny afværgeetableringsfase for

det pågældende projekt. Modsat kan der i nogle tilfælde mangle projekter, som først

indberettes, når det samlede projekt er afsluttet.

der er risiko for grundvand, den nuværende arealanvendelse eller recipienter, supplerende undersøgelser for at vurdere behovet for eventuelle afværgeforanstaltninger eller for at overvåge forureningsudbredelsen (monitering). Undersøgelserne kan også føre til, at lokaliteten afmeldes, dvs. ophører med at være registreret som depot, eller kan frigives til bestemte formål. I 1997 blev i alt 98 lokaliteter afmeldt og 88 lokaliteter frigivet til nærmere bestemt anvendelse. Det samlede antal lokaliteter, som er helt eller delvist frigivet eller afmeldt, fremgår af tabel 5.2.

Gennemføres der afværgeforanstaltninger på lokaliteten, kan det, afhængigt af omfanget af disse, føre til, at lokaliteten afmeldes eller kan frigives til bestemte formål. Der kan som led i afværgeforanstaltningerne indgå en kortere eller længere fase med drift og monitering. Typisk vil afværgeforanstaltninger, hvor der sker oppumpning af grundvand, være efterfølgende drift, hvorimod der ved afværgeforanstaltninger overfor forurening i jord ikke indgår drift, medmindre der er tale om in situ projekter, hvor jord renses uden afgravning.

I mange situationer ønsker grundejere af et registreret depot at ændre arealanvendelsen på grunden, f.eks. at opføre en ny bygning. Dette kan kun finde sted med amtets godkendelse heraf - i form af en såkaldt frigivelse til det pågældende formål. I ca. 75% af de 110 frigivelsessager i 1997 var undersøgelse eller anden form for dokumentation tilstrækkeligt grundlag til, at frigivelsen kunne gives. I de resterende ca. 25% var det nødvendigt at gennemføre afværgeforanstaltninger, for at frigivelsen kunne finde sted. Frigivelse til boligformål udgjorde 50% af de sager, hvor der var gennemført afværgeforanstaltninger, og 15% af de sager, hvor undersøgelse eller anden dokumentation var tilstrækkelig.

Frigivelse

Amternes kortlægning af forurenede lokaliteter initierer i en række situationer, at grundejeren ønsker at gennemføre en oprydning for at imødegå, at lokaliteten registreres og tinglyses. I nogle amter har det været praksis, at grunden blev registreret men ikke tinglyst. Efter endt oprydning er grunden blevet afmeldt. Andre amter har helt undladt at registrere disse grunde, med mindre det viste sig, at der blev efterladt en restforurening efter oprydningen. Dette har ført til en noget uensartet statistik, som Miljøstyrelsen har søgt at rette op på ved indberetningen for 1997, idet det er præciseret overfor amterne, at disse lokaliteter skal indberettes uanset sagens formelle forløb.

Oprydning med henblik på at undgå registrering

Miljøstyrelsens præcisering af hvilke sager, der bør indberettes, har ført til, at indberetningen af afværgeforanstaltninger er blevet forbedret. Det er dog klart, at ikke alle amter indberetter afværgeforanstaltninger, der gennemføres med henblik på at undgå registrering. I opgørelsen af antallet af afværgeforanstaltninger må der derfor tages forbehold for den manglende indberetning af disse afværgeforanstaltninger på disse lokaliteter.

Antal afværgeforanstaltninger

Det fremgår af tabel 5.2, at der i 1997 er startet afværgeforanstaltninger på 207 lokaliteter, som henhører under Affaldsdepotloven. Herudover kan det supplerende oplyses, at  etableringen af afværgeforanstaltninger er afsluttet på 172 af disse lokaliteter.  I alt er antallet af lokaliteter, hvor der er gennemført eller er igangværende afværgeforanstaltninger, 1115.

Tabel 5.3 indeholder en opgørelse over afværgeforanstaltninger, som er gennemført på lokaliteter, som er registreret efter Affaldsdepotloven i perioden efter 1994. Afværgeforanstaltninger er fordelt efter det lovgrundlag, som er grundlaget for gennemførelsen af afværgeforanstaltningen.

Tabel 5.3:

Antal påbegyndte afværgeforanstaltninger på lokaliteter, som henhører

under Affaldsdepotloven  (registreret eller er ryddet op m.h.p. at undgå registrering.

Kilde: Amternes edb-indberetning.

| Lovgrundlag | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | I alt 1994-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Affaldsdepotloven1 | 50 | 31 | 61 | 74 | 216 |
| Værditabsloven2 | 6 | 12 | 8 | 26 | 52 |
| Frivillige oprydninger3 | 72 | 80 | 69 | 56 | 277 |
| Oliebranchens Miljøpulje | 54 | 47 | 45 | 59 | 205 |
| I alt | 182 | 1716 | 1846 | 2154 | 7525, 6 |

1 Inkluderer oprydninger, som er gennemført i henhold til Branchebekendtgørelsen.

2 Antallet af afværgeforanstaltninger er opgjort, som antal lokaliteter, hvor der er

gennemført afværgeforanstaltninger efter Værditabsloven. Hver lokalitet kan omfatte

adskillige matrikler. Værditabsoprydninger er i andre sammenhænge opgjort som

antal matrikler (se kapitel  6 om Værditabsloven).

3 Inkluderer oprydninger, som er gennemført i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

4 Opgørelsen vedrører i alt 207 lokaliteter.

5 Opgjort, som projekter med afværgestartfase i 1994/95/96/97. Der kan være sket

flere oprydninger  på en lokalitet. I alt omfatter opgørelsen oprydninger på 685 lo-

kaliteter. Dækningen af antallet af afværgeforanstaltninger er større end i Depotrede-

gørelse 1996, idet det er præciseret overfor amterne, at også afværgeforanstaltninger,

der gennemføres m.h.p. at undgå registrering efter Affaldsdepotloven, skal indberet-

tes.

6 Inkluderer to lokaliteter, hvor afværgeforanstaltninger er gennemført i 1995 hen-

holdsvis 1996 og hvor lovgrundlaget ikke er oplyst.

Hensigten med tabel 5.3 er at give et billede af udviklingen i antallet af afværgeforanstaltninger på lokaliteter, som henhører under Affaldsdepotloven, og hvilken ordning de er foretaget efter. Tabellen tyder på et generelt stigende aktivitetsniveau. Antallet af indberettede frivillige oprydninger er lavere end de foregående år, men skyldes formentlig at disse ofte først indberettes, når afværgeforanstaltningen er afsluttet.

Antallet af afværgeforanstaltninger, som er indberettet og som er gennemført i henhold til Værditabsloven, afviger fra opgørelsen i kapitel 6, vedrørende Værditabsloven, som er baseret på oplysninger fra Hypotekbanken. Der er tilsyneladende et større antal afværgeforanstaltninger, som ikke er indberettet af amterne. Dette kan skyldes, at amterne først indberetter, når sagen er afsluttet regnskabsmæssigt med Hypotekbanken.

Både i medfør af Værditabsloven og under ordningen Oliebranchens Miljøpulje er det muligt at omfatte forureninger, som er sket efter tidsgrænserne i Affaldsdepotloven. Tabel 5.3 er således ikke et udtryk for det totale antal oprydninger, som der er foretaget under disse ordninger. Dette vil fremgå af afsnittene om de enkelte ordninger.

Afgravning og/eller rensning af jord er den dominerende afværgeforanstaltning på forurenede grunde. Nedenfor er en opgørelse over, hvilke hovedtyper af afværgeforanstaltninger, som er gennemført i perioden 1994-97. Fordelingen er konstant over hele perioden, dog er der bemærkelsesværdigt mange immobiliseringsprojekter i 1997.

Valg af afværgemetode

Tabel 5.4 :

Afværgeforanstaltninger opgjort på type afværgeforanstaltning.

Kilde: Amternes edb-indberetning.

| Afværgetype1 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1994-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afværgepumpning | 30 | 18 | 25 | 19 | 92 |
| Jord bortgravning/rensning | 152 | 145 | 154 | 182 | 633 |
| Immobilisering | 3 | 8 | 2 | 15 | 28 |
| Indeklima | 12 | 6 | 9 | 6 | 33 |
| Lossepladsgas | 6 | 9 | 6 | 9 | 30 |
| I alt | 203 | 186 | 194 | 228 | 8112 |

1 Der kan være gennemført flere afværgetyper på samme lokalitet. Flere faser i samme

kategori tælles som en pr. år.

2 I alt omfatter opgørelsen oprydninger på 685 lokaliteter.

Der er sket bortgravning og/eller rensning af jord på i alt 182 lokaliteter i 1997. 59 af disse lokaliteter er ryddet op af  Oliebranchens Miljøpulje. Disse udelades af opgørelsen i tabel 5.5, idet jordmængderne for disse opgøres særskilt i afsnit 7.1. For de resterende 123 lokaliteter er der indberettet oplysninger om deponerede og/eller rensede  jordmængder for 99 lokaliteter svarende til i alt 272.819 tons jord. Ca. 75% af jordmængderne renses, herunder transporteres til jordbehandlingsanlæg (170.133 tons). Jord, som tilføres jordbehandlingsanlæg, renses ikke altid umiddelbart efter modtagelsen. De resterende 25% af jordmængderne deponeres direkte. Til kontrollerede lossepladser transporteres i alt 57.711 tons.

Jordmængder

I gennemsnit deponeres eller renses der således ca. 2700 tons jord pr. afværgeforanstaltning. Gennemsnittet dækker over store forskelle, herunder en enkelt meget stor afværgeforanstaltning, hvor der blev deponeret 150.000 tons jord. Den deponerede eller rensede jordmængde

var på 2/3 af lokaliteterne under 1000 tons. Der er ikke sammenhæng mellem lokalitetens størrelse og den rensede mængde. Dette kan skyldes, at et større areal (f.eks matriklen) end selve forureningen er registreret, eller at hele forureningen ikke ryddes op, f.eks. hvis oprydningen sigter mod at muliggøre et byggeri på en del af grunden.

Tabel 5.5:

Jordmængder, som deponeres og/eller renses i forbindelse med afværgeforanstaltninger på lokaliteter, som henhører under Affalds-

depotloven, excl. OM.

Kilde: Amternes edb-indberetning.

| Deponering/rensning | Tons |
| --- | --- |
| Direkte på specialdepot | 14.401 |
| Direkte til byggeprojekt (§19) | 1.600 |
| Direkte til kontrolleret losseplads | 51.969 |
| Jord renset, ikke opgravet | 18.000 |
| Jord renset, tilbagefyldt | 820 |
| Renset, herefter kontrolleret losseplads | 5.742 |
| Renset, herefter specialdepot | 10.682 |
| Renset, herefter til byggeprojekt (§19) | 3.340 |
| Renset, til "fri anvendelse" | 339 |
| Til jordbehandlingsanlæg | 161.532 |
| Andet | 5.834 |
| I alt | 272.819 |

### Aktiviteter og ressourceforbrug i 1997

Ressourceallokeringen til depotområdet fra 1994-98 fremgår af

nedenstående oversigt.

Tabel 5.6:

Udviklingen i de samlede ressourcer til området fra 1994 til 1998.

| 1994 | 265 mill. kr. |
| --- | --- |
| 1995 | 280 mill. kr. |
| 1996 | 300 mill. kr. |
| 1997 | 345 mill. kr. |
| 1998 | 310 mill. kr. |

I 1997 blev det ved de årlige drøftelser om amternes økonomi aftalt, at der skulle anvendes 270 mill. kr. på affaldsdepotområdet. Midlerne skulle stamme fra bloktilskudskompensation til amterne, amternes egenfinansiering, Værditabsloven og Teknologiudviklingspuljen. Efter en forståelse mellem regeringen, SF og Enhedslisten om grøn beskæftigelse blev der på Finansloven for 1997 afsat yderligere 75 mill. kr. til jordforureningsområdet.

I 1998 er niveauet fra 1997-aftalen videreført, hvilket betyder, at der skal anvendes 270 mill. kr. på affaldsdepotområdet. Midlerne stammer fra bloktilskudskompensation til amterne, amternes egenfinansiering, Værditabsloven og Teknologiudviklingspuljen. Endvidere er der på baggrund af finanslovsaftalen fra 1997 om grøn beskæftigelse afsat yderligere 40 mill. kr. til jordforureningsområdet i 1998.

Niveauet for indsatsen på depotområdet vil blive revurderet i forbindelse med fremsættelsen af en lov om forurenet jord i folketingssamlingen 1998/99.

I 1997 blev der disponeret 110,5 mill. kr. på Værditabsordningen.

Ressourcer og forbrug 1997

På grund af afdisponering i årets løb var nettodisponeringen 87,2 mill. kr. på ordningen. Endvidere blev der afsat 15 mill. kr. til Teknologiudviklingspuljen. Ifølge amternes skriftlige indberetninger for 1997 om depotområdet er der i amterne anvendt ca. 200 mill. kr. på depotområdet og ca. 157 årsværk til administrationen heraf i 1997.

Tabel 5.7:

Amternes ressourceforbrug på depotområdet i 1997. Opgjort i mill. kr. samt antal årsværk.

Kilde: Amternes skriftlige indberetning.

To amter har opgjort såvel lønudgifter som årsværk. Et årsværk koster i gennemsnit ca. 325.000 kr. (excl. overhead) i disse amter i 1997. En ekstrapolation af dette viser, at amterne har lønudgifter for omkring 50 mill. kr.

Ressourceforbruget i 1996 var 148,7 mill. kr. og der blev anvendt 153,3 årsværk til administration. I forhold til 1996 er der altså sket

en stigning både i ressourceforbruget på 51,6 mill. kr. og i antallet

af årsværk anvendt i amterne på 3,5 årsværk.

Amterne modtog i 1997 ca. 189 mill. kr. i bloktilskud til depotområdet. Da amterne har afholdt udgifter for ca. 251 mill. kr. incl. administrationsudgifter, har amternes egenfinansiering i 1997 været ca. 62 mill. kr. Nogle amter har haft en egenfinansiering på hele 30-50%, mens to amter har brugt færre midler på depotområdet end de har modtaget i bloktilskud hertil.

### Budget 1998

I 1998 er niveauet fra 1997-aftalen videreført, hvilket betyder, at der forventes anvendt 270 mill. kr. på affaldsdepotområdet, hvoraf ca. 169 mill. kr. bliver overført via bloktilskuddet, 36 mill. kr. afsættes til Værditabsordningen og 15 mill. kr. til Teknologiudviklingspuljen. Amternes budgetlægning er foretaget på denne baggrund.

Endvidere er der som følge af finanslovsaftalen fra 1997 om grøn beskæftigelse afsat yderligere 40 mill. kr. til jordforureningsområdet i 1998. Heraf er 15 mill. kr. tilskrevet Værditabsordningen, 4,4 mill. kr. er fordelt til Teknologiudviklingspuljen, mens 20,6 mill. kr. er overført til amterne med bloktilskuddet til brug for amternes miljø- og sundhedsprioriterede oprydninger efter Affaldsdepotloven.

Tabel 5.8:

Amternes budgetter for depotområdet i 1998. Opgjort i mill. kr. samt antal årsværk.

Kilde: Amternes skriftlige indberetning.

Det fremgår af tabel 5.8, at amterne forventer et øget ressourceforbrug og flere ansatte på depotområdet i 1998 i forhold til 1997.

## Hvilke prioriteringer lægges til grund for amternes depotindsats

### Centrale udmeldinger

Amternes prioritering af indsatsen hviler på principperne beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 7, 1992, om prioritering af affaldsdepoter. I vejledningen prioriteres hensynet til konflikt med den aktuelle arealanvendelse parallelt med hensynet til grundvandsressourcen. I sjældne tilfælde vil et depot kunne prioriteres højt af hensyn til overfladevandsrecipienter.

Vejledning nr. 4, 1995, om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, indeholder retningslinier for prioritering af oprydninger indenfor de særlige drikkevandsområder, som blev udpeget i forbindelse med Regionplan 97. Det fremgår heraf, at udpegningen af drikkevandsområder primært skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af depotoprydningerne.

### Amternes overordnede prioritering

Det er et gennemgående træk i de skriftlige indberetninger fra amterne, at konflikter med nuværende arealanvendelse og grundvandsbeskyttelse indgår som de to hovedhensyn i prioriteringen. Der er dog forskelle amterne imellem. Flertallet af amterne har ikke fastsat en fordelingsnøgle for, hvorledes der skal prioriteres mellem de to hovedhensyn, men nævner grundvandsbeskyttelsen som den primære prioritet. Dog prioriteres lokaliteter også, hvis der er mistanke om sundhedstrusler. Vestsjællands Amt anfører dog, at "med hensyn til arealanvendelses-konflikter vil amtet tage de alvorligste op og kun i de tilfælde, hvor amtslig undersøgelse og afværge er eneste mulighed for at afværge følgerne af forurening”. Ringkøbing, Roskilde og Frederiksborg amter betegner deres prioritering som parallel, hvorimod Nordjyllands og Sønderjyllands amter giver særligt fortrin til forureninger, som truer nuværende arealanvendelse.

Der er forskelle i, hvorledes den konkrete prioritering af grundvandsbeskyttelsen udmøntes.  Alle amter prioriterer lokaliteter, som ligger i de særlige drikkevandsområder. Nogle nævner dog, at også eksisterende indvindingsoplande udenfor drikkevandsområder inddrages i prioriteringen. På grund af det store arealmæssige omfang af de særlige drikkevandsområder har det været nødvendigt - også indenfor disse områder - at prioritere indsatsen. Roskilde Amt har udpeget nærområder og sårbarhedsområder, som danner grundlag for prioriteringen. Storstrøms og Frederiksborg amter prioriterer udarbejdelse af handlingsplaner for nærområderne i samarbejde med interessenterne, herunder de lokale vandværker.

I forbindelse med registreringsprocessen vurderer amterne, hvilken risiko de enkelte forureninger udgør. De to dominerende konflikter er risiko for  forurening af grundvand og risiko for arealanvendelse. Ved opgørelsen af risiko ved affaldsdepoter er der i figur 5.1 skelnet mellem særligt prioriterede lokaliteter og øvrige lokaliteter. Særligt prioriterede lokaliteter udgøres af grundvandstruende lokaliteter beliggende i særlige drikkevandsområder og lokaliteter med risiko for arealanvendelse samt lokaliteter med risiko for gaseksplosion, som anvendes som bolig o.l.

Grundvand: 1025 ud af  i alt 2440 grundvandstruende lokaliteter er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser. Lokaliteter, hvor der antages at være foretaget afværgeforanstaltninger med henblik på grundvandet, er ikke medtaget i  opgørelsen. Figuren bygger på en antagelse af, at der er gennemført afværgefor-anstaltninger overfor grundvandet i halvdelen af  oprydningerne, svarende til et samlet antal oprydninger på i alt ca. 200 lokaliteter, hvoraf 112 lokaliteter er

Figur 5.1

lokaliseret i områder med særlige drikkevandsinteressser.

Arealanvendelse: 540 ud af 2253 lokaliteter med arealanvendelsesrisiko anvendes som bolig eller lignende. Lokaliteter, hvor der er foretaget afværgeforanstaltninger (150), er ikke medregnet i de 540 prioriterede lokaliteter. 203 af de 540 lokaliteter er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser og er således medtaget under prioriterede lokaliteter i grundvandskategorien.

Gaseksplosion: 23 lokaliteter, hvor der er risiko for gaseksplosion, anvendes som bolig eller lignende. 20 lokaliteter, hvor der er foretaget afværgeforanstaltninger, er ikke medtaget i opgørelsen.

Recipienter: Overfladevandsrecipienter betragtes, som hovedregel, at være beskyttet gennem beskyttelse af grundvand og arealanvendelse.

Andet: Kan f.eks. være en dybereliggende forurening, som  man skal være op-

mærksom overfor i forbindelse med et byggeprojekt. 403 af de 520 lokaliteter er

også medregnet under en af de øvrige kategorier.

Der er i alt 1385 prioriterede lokaliteter, som må forventes at skulle indgå i den offentlige oprydningsindsats. Disse udgøres af:

- 360 lokaliteter, som anvendes som bolig eller lignende og hvor der er risiko for arealanvendelsen, herunder gaseksplosion,

- 822 grundvandstruende lokaliteter, der er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser samt

- 203 grundvandstruende lokaliteter, som er placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser og som også anvendes som bolig.

# Amternes arbejde med Værditabsloven

Med indførelsen af Værditabsordningen i 1993 har boligejere, der uforvarende er blevet ejere af en forurenet grund, mulighed for at få en offentligt finansieret oprydning mod en egenbetaling på, som

udgangspunkt, 40.000 kr. Formålet med ordningen er at afhjælpe det værditab, som en forurening kan medføre for grundejeren og som kan betyde en økonomisk “stavnsbinding”. Hvor der efter Affaldsdepot-

loven sker en miljø- og sundhedsmæssig prioritering af afværgeprojekterne, ydes der efter Værditabsloven tilskud i den rækkefølge, som ansøgningerne indkommer og så længe der er bevilling hertil på

bevillingslovene.

Frem til 1996 var efterspørgslen på ordningen begrænset. I 1996 steg antallet af ansøgninger om oprydninger efter Værditabsordningen markant fra 32 i 1995 til 113 i 1996. Den store søgning bevirkede, at bevillingen blev opbrugt og der opstod venteliste på tilsagn om tilskud. Ventelisten var pr. 31. december 1996 på 61,1 mill. kr., som blev disponeret i januar 1997, da der forelå en ny bevilling for ordningen.

Figur 6.1:

Disponerede beløb 1994-97, Værditabsordningen

Interessen for ordningen var fortsat stor i 1997, hvilket bevirkede 103 ansøgninger om oprydninger og 46 ansøgninger om undersøgelser på i alt 109,8 mill. kr. Endvidere blev der disponeret 0,7 mill. kr. til tilbagebetaling af egenbetaling, renter og udlån. De samlede disponeringer på ordningen var således 110,5 mill. kr. Alle ansøgningerne blev  imødekommet og der var ikke venteliste ved årets udgang.

I første halvår af 1998 er der disponeret ca. 27 mill. kr. af tilsagnsbevillingen på 51 mill. kr. på Værditabsordningen. Efterspørgslen på ordningen kan således tilsyneladende også i 1998 modsvares bevillings-mæssigt.

Tabel 6.1:

Amtsvis fordeling af disponerede midler på Værditabsordningen i 1997 på henholdsvis undersøgelser og afværgeforanstaltninger.

Der blev gennemsnitligt disponeret 1,0 mill. kr. pr. matrikel til oprydninger og 0,2 mill. kr. til undersøgelser i 1997. De gennemsnitlige udbetalinger var i samme periode 0,5 mill. kr. pr. matrikel til oprydninger og 0,2 mill. kr. til undersøgelser. Der blev således tilsyneladende disponeret mere til oprydninger end der er behov for, hvilket var medvirkende til, at der var en stor tilbageførsel af midler, på i alt 23,3 mill. kr. i 1997, fra tilsagn, der helt eller delvist bortfaldt.

Efter Værditabsordningen er det den enkelte boligejer, der ansøger om en oprydning. Ansøgningerne er derfor opgjort efter matrikler, hvor der normalt på affaldsdepotområdet opgøres efter forurenede lokaliteter. En lokalitet kan indeholde flere matrikler og som regel vil boligejerne på lokaliteten være interesserede i en samlet oprydning. I 1997 er der således disponeret midler til oprydning i 103 sager, som fordeler sig på 46 forurenede lokaliteter. På en enkelt lokalitet i Københavns Amt har der været hele 24 matrikler, der samlet er blevet ryddet op. I 1997 blev der disponeret midler til ca. 70% flere matrikler og ca. 50% flere lokaliteter i forhold til 1996.

Tabel 6.2:

Amtsvis fordeling af værditabsoprydninger i 1996 og 1997 på

henholdsvis matrikler og forurenede lokaliteter.

# Andre oprydningsordninger

## Oliebranchens Miljøpulje

Oliebranchens Miljøpulje (OM) er stiftet af benzinselskaberne i Danmark i 1992. OM forestår undersøgelser og oprydning på grunde, hvor der tidligere har været detailsalg af benzin. Kommuner og amter kan frem til 1. april 1999 tilmelde nedlagte detailsalg til ordningen og branchen har frem til den 31.12.1995 selv kunne tilmelde detailsalg, som skulle lukkes. Ordningen finansieres ved, at benzinselskaberne indbetaler et fast ørebeløb (p.t. 5 øre) pr. liter solgt benzin til OM.

Miljøstyrelsen er sekretariat for Miljøpuljerådet, som prioriterer de indkomne ansøgninger, der herefter oversendes til OM med henblik på undersøgelse og oprensning.

Ved udgangen af 1997 var der tilmeldt i alt 5649 grunde til ordningen. Heraf har oliebranchen tilmeldt 864 grunde og amter og kommuner 4785 grunde. I 1997 er der prioriteret og oversendt 313 grunde til OM. Derudover har OM behandlet 86 mindre forureningssager. I alt har OM således behandlet 399 sager i 1997.

Tabel 7.1:

Tilgang af grunde til undersøgelse/oprensning.

Kilde: OM’s beretning 1997.

| År | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antal Grunde | 118 | 152 | 193 | 263 | 399 | 1125 |

Der er ikke forudgående gennemført tekniske undersøgelser på størstedelen af de grunde, som tilmeldes OM-ordningen. OM kan derfor afslutte en række sager uden at gennemføre oprensning, såfremt resultatet af den tekniske undersøgelse viser, at grunden ikke er forurenet. OM skelner ikke i sine opgørelser mellem grunde, hvor sagen er afsluttet på baggrund af undersøgelse og grunde, hvor det har været nødvendigt at gennemføre oprensning. Af de i alt 1125 grunde, som OM har behandlet siden 1993, er der ved udgangen af 1997 færdigbehandlet 829 grunde, heraf 421 i 1997.

Tabel 7.2:

Amtsvis status for OM-projekter, siden ordningens ikrafttræden frem til 31.12.97.

Kilde: Oliebranchens Miljøpulje.

| Amt | Oprensning eller undersøgelse afsluttet | Under oprensning |
| --- | --- | --- |
| Københavns Amt | 36 | 17 |
| Frederiksborg Amt | 48 | 12 |
| Roskilde Amt | 24 | 6 |
| Vestsjællands Amt | 37 | 28 |
| Storstrøms Amt | 43 | 15 |
| Bornholms Amt | 107 | 0 |
| Fyns Amt | 65 | 33 |
| Sønderjyllands Amt | 37 | 30 |
| Ribe Amt | 61 | 9 |
| Vejle Amt | 45 | 14 |
| Ringkøbing Amt | 61 | 24 |
| Århus Amt | 66 | 14 |
| Viborg Amt | 80 | 30 |
| Nordjyllands Amt | 90 | 43 |
| Københavns Kommune | 26 | 18 |
| Frederiksberg Kommune | 3 | 3 |
| Total | 829 | 296 |

Nordjyllands Amt er det amt, hvor der hidtil er behandlet flest sager, heraf er 133 oversendt i 1997.

Miljøpuljerådets prioritering af hvilke grunde, der skal oversendes til OM, bygger på en vurdering af, hvilken risiko den enkelte grund udgør. Herudover kan grunde prioriteres, hvis særlige forhold taler herfor (f.eks. hvis der er planlagt et byggeprojekt på grunden). Totalt set er 44,5% prioriteret på baggrund af risiko for både grundvandsforurening og  arealanvendelsen, 14% alene på baggrund af risiko for grundvandsforurening, 9,5% alene på grund af risiko for arealanvendelsen, mens de resterende 32% er prioriteret p.g.a. særlige forhold.

Ca. 56% af de prioriterede grunde anvendes til bolig formål o.l.,

23% anvendes til kontor- og erhvervsformål, herunder industri, 5% anvendes til  både bolig og kontor- og erhverv, mens de resterende lokaliteter anvendes til andre formål.

Bornholm er det første amt, hvor OM er færdig med undersøgelser og oprensning.  Dette er sket med baggrund i  Miljøpuljerådets beslutning i 1996 om at koordinere behandlingen af større ikke brofaste øer med henblik på at effektivisere oprensningsindsatsen. Bornholms Amt blev derfor anmodet om at kortlægge alle nedlagte tankstationer. OM har efterfølgende undersøgt alle grunde. OM har desuden foranlediget, at der blev oprettet et nyt biologisk jordrensningsanlæg på Bornholm, som i løbet af 1997 har behandlet 6600 tons jord fra OM.

Hovedparten af de oprensninger, som OM har foretaget i 1997 er sket ved bortgravning og efterfølgende rensning af den forurenede jord på jordrensningsanlæg. I alt er 133.000 tons jord transporteret til jord- rensningsanlæg i 1997.

Et stadigt større antal oprensninger foretages på stedet (in situ). I 1997 er afsluttet 7 in situ projekter, mens 41 var under udførelse. Disse forventes afsluttet indenfor de kommende 3 år.

De gennemsnitlige oprensningsudgifter har i 1997 været  466.000 kr. til undersøgelse og afværgeforanstaltninger for de 399 lokaliteter, der er tilgået ordningen i 1997. Da det ikke er oplyst i hvor mange tilfælde, det har været nødvendigt at gennemføre afværgeforanstaltninger, kan oprydningsomkostningerne pr. grund ikke opgøres.

## DSB og Banestyrelsen.

DSB blev i efteråret 1996 opdelt i to virksomheder: DSB og Banestyrelsen. Banestyrelsen har ansvaret for jernbanenettet, mens DSB har ansvaret for det øvrige areal. Siden 1997 har Banestyrelsen varetaget oprydningsopgaven for begge virksomheder.

DSB nedsatte i 1991/92 et særligt jordforureningsudvalg, som på nuværende tidspunkt råder over et årligt budget på ca. 15 mill. kr. Hvert år foretages en regulering af beløbet afhængig af de tilrådeværende midler og behovet. Den såkaldte jordforureningspulje på 15 mill. kr. skal finansiere kortlægning, undersøgelse og oprensning af forurenede lokaliteter. Det er en forudsætning for, at en lokalitet indgår i puljen, at jordforureningen er af punktkildekarakter, er opstået før 1992, at DSB/Banestyrelsen er forureneren og fortsat ejer af grunden. Udgifter til undersøgelse og oprensning af DSB-grunde, hvor forureningen ikke er forårsaget af DSB, finansieres udenfor puljen. Forureninger, som nødvendigvis må underkastes en “frivillig” oprydning i forbindelse med anlægsarbejder, finansieres ligeledes uden for puljen. Oprydningsarbejdet koordineres, så vidt der er behov.

Jordforureningspulje

Med udgangen af 1997 er foretaget bruttokortlægning af i alt 1772 lokaliteter, hvor der er oplysning om en potentielt forurenet aktivitet (kilde: Banestyrelsen, 1998). På en del af de bruttokortlagte lokaliteter er der efterfølgende gennemført historisk kortlægning, undersøgelser og afværgeforanstaltninger.

Kortlægning

Oprydningsindsats

Af tabel 7.3 fremgår, hvorledes midlerne er anvendt siden 1993 og til  nu samt antallet af lokaliteter, der er undersøgt, oprenset eller moniteres på. Typisk vil der på én lokalitet have været flere aktiviteter, som har/kan have forårsaget den konstaterede forurening - en forurening, som både teknisk og administrativt behandles under et. Det vil sige, hvis aktiviteterne geografisk set ligger tæt på hinanden eller på anden måde er logisk sammenhængende (f.eks. rørledning med flere potentielle forureningspunkter, såsom ventiler, rørknæk m.v.) opgøres de sammen som en lokalitet.

Det bør bemærkes, at nogle af de undersøgte lokaliteter har ført til registrering af amterne efter Affaldsdepotloven.

Tabel 7.3:

Aktiviteter i 1993-97.

Kilde: Banestyrelsen, 1998.

| Aktivitet | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antal lokaliteter |  |  |  |  |  |
| Historisk kortlægning | 73 | 87 | 67 | 40 | 24 | 291 |
| Orienterende undersøgelse | 23 | 54 | 58 | 118 | 57 | 310 |
| Lokaliteter som er afsluttet med undersøgelse | 30 | 16 | 16 | 29 | 48 | 139 |
| Monitering (tilgang af lok.) | - | - | - | 6 | 12 | 18 |
| Afsluttet oprensning | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 23 |
| Anvendte ressourcer | 2 mio. kr. | 3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 21 mio. kr. | 15 mio. kr. | 52 mio. kr. |

Tabel 7.4:

Aktiviteter i 1997.

Kilde: Banestyrelsen, 1998.

| Aktivitet | Antal lokaliteter | Beløb |
| --- | --- | --- |
| Historisk kortlægning | 90 (2 hele stationer + 24 enkelte lokaliteter) | 183.000 kr. |
| Orienterende undersøgelse | 57 | 2 mio. kr. |
| Supplerende undersøgelse | 19 | 1,27 mio. kr. |
| Igangværende oprensning & drift af in-situ anlæg | 25 | 2,9 mio. kr. |
| Drift af in-situ anlæg | 5 | 53.000 kr. |
| Afsluttet oprensning | 4 | 2,8 mio. kr. |
| Monitering | 18 | 100.000 kr. |

Af DSB’s og Banestyrelsens undersøgelses- og oprydningsprogram for 1998 fremgår, at der forventes gennemført kortlægning af 80 lokaliteter, undersøgelse af 57 lokaliteter samt oprydning på 12 loka-

liteter, herunder 8 igangværende.

Det fremgår af tabel 7.4, at der findes 2 typer af undersøgelser, benævnt henholdsvis orienterende - og supplerende undersøgelse. En orienterende undersøgelse danner grundlag for at frasortere lokaliteter med ingen eller ubetydelig forurening. Normalt kræves et vidensnive-

au svarende til en supplerende undersøgelse, førend Banestyrelsen er i stand til at afgøre, om forureningen skal afværges eller moniteres. En orienterende undersøgelse kan dog i visse tilfælde være tilstrækkeligt grundlag.

Banestyrelsen undersøger og renser deres lokaliteter i prioriteret rækkefølge. På baggrund af et prioriteringssystem tildeles hver lokalitet en prioriteringsstatus fra “lav” til “meget høj”. Prioriteringsstatusen ændres i takt med, at vidensniveauet forbedres. Prioriteringssystemet indeholder 5 faktorer, som tilsammen giver en samlet status for lokaliteten. De 5 faktorer er: sandsynlighed for/koncentration af forurening, forureningens omfang, forureningskomponenternes type, risiko for recipient, risiko for grundvand.

Prioriteringssystem

DSB og Banestyrelsen udarbejder hvert halvår en rapport til amter og kommuner, der beskriver, hvad DSB/Banestyrelsen påtænker at iværksætte i det kommende halvår og hvad der er gennemført i det foregående halvår. Oprydningsplanen tilrettelægges i samarbejde med amterne, således at der kan ske en koordineret oprydningsindsats. Derudover underretter Banestyrelsen kommunen og amtet ved iværksættelsen af konkrete undersøgelser og afværgeforanstaltninger. På grund af Banestyrelsens prioriterede og koordinerede oprydnings-

Samarbejdet med amter og kommuner

indsats forekommer det sjældent, at kommuner eller amter udsteder påbud om undersøgelse/oprydning til Banestyrelsen/DSB.

## Forsvaret

Forsvarets Bygningstjeneste forestår den overordnede styring for for- svaret på miljøområdet samt planlægger, koordinerer og gennemfører den praktiske del af miljøoprydningerne og eventuelle afværgeforanstaltninger. Bygningstjenesten registrerer alle forekommende forureninger på forsvarets arealer. Mindre forureninger, konstateret i forbindelse med typisk udskiftning af olietanke, opgravning til kloak eller andet vedligeholdelsesarbejde, løses lokalt men med orientering af Bygningstjenesten.

Forsvarets Bygningstjeneste varetager endvidere jord- og grundvandsforureningsopgaver for andre ministerier.

I 1993 udarbejdede Forsvarsministeriet en miljøstrategi. Heraf fremgår, at Forsvarets Bygningstjeneste vil iværksætte oprydnings- og afværgeforanstaltninger, idet de forureningstilfælde, der udgør en risiko for grundvandet, prioriteres højst. Forsvarsministeriet vil overordnet prioritere den afhjælpende og forebyggende indsats på miljøområdet især med henblik på sikring af grundvandsressourcerne. Som led i den afhjælpende indsats på miljøområdet har forsvaret etableret og driver 3 jordbehandlingsanlæg (kap-5-godkendte). Med henblik på at minimere fremtidige uheld og spild af brændstof vil der på alle større tankanlæg og opbevaringsanlæg blive etableret de nødvendige automatiske overløbssikringer samt opsamlings- og separationsfaciliteter. Som en fremtidssikring, og for at nå de opstillede miljømål, har Forsvarsministeriet indført miljøledelse.

Miljøstrategi

Forsvarsministeriet har besluttet at anvende ca. 200 mio. kr. årligt over en 10 års periode til miljømæssige formål. Som en del heraf er der i aftalen om forsvarets ordning 1995-99 afsat et rammebeløb på i alt 122,6 mio. kr. til miljøinvesteringer, som anvendes til bl.a. afværgeforanstaltninger i forbindelse med jord- og grundvandsforureninger. Næsten alle undersøgelser og oprydninger gennemføres som frivillige projekter.

Oprydningsindsats

Tabel 7.5.

Aktiviteter  fra 1994-97.

Kilde: Forsvarets Bygningstjeneste, 1998.

| Aktivitet | Antal lokaliteter (med udgangen af 1997) | Antal lokaliteter i 1997 | Udgifter mio. kr. (anslået) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1997 |  | 1996 |  | 1995 |  | 1994 |
| Kortlægning & undersøgelse | 230 | 50 | 14,0 |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 8,5 |
| Lokaliteter, som er afsluttet med undersøgelse | 78 | 13 | - |  | - |  | - |  | - |
| Igangværende oprensning/drift af in-situ anlæg | 11 | 13 | 2,0 |  | 1,7 |  | 1,4 |  | 1,2 |
| Afsluttet oprensning | 35 | 11 | 46,0 | 40,0 |  | 33,0 |  | 28,0 |  |
| Monitering | 15 | 15 | 2,1 | 1,8 |  | 1,5 |  | 1,3 |  |

.

Den i tabel 7.5 foretagne opgørelse er baseret på Bygningstjenestens egne definitioner af aktiviteterne. En lokalitet er således et område indenfor hvilket, der forekommer en sammenhængende forurening, som er forårsaget af 1 eller flere punktkilder. En punktkilde kan f.eks. være en varmecentral eller en øvelsesplads. Flere punktkilder, i form af olietanke, olieudskillere, vaskeanlæg og materielservice, findes bl.a. i værkstedsområder.

Af tabel 7.5 fremgår bl.a. antallet af undersøgelser. En undersøgelse omfatter, ifølge Bygningstjenesten, en historisk redegørelse samt i de fleste tilfælde (skøn: 90% af tilfældene) også en teknisk undersøgelse. Af de 230 undersøgte lokaliteter er 18 lokaliteter registreret af amterne i henhold til Affaldsdepotloven.

Forsvarets Bygningstjeneste udarbejder handlingsplaner for oprydningsarbejdet på jordforureningsområdet, der afhænger af egen økonomi, regionplaner og i øvrigt koordineret med amternes indsats på området. Samarbejdet med amter og kommuner indebærer også, at forsvaret orienterer miljømyndighederne om alle konstaterede jord- og grundvandsforureninger.

Samarbejdet med amter og kommuner

# Nye forureninger

Forureninger, som er fundet sted, efter der blev indført generelle regler om affaldsbortskaffelse i midten af 1970’erne, er ikke omfattet af Affaldsdepotloven.  Med mindre den forurenede lokalitet anvendes til bolig (hvor Værditabsloven vil kunne finde anvendelse) vil under-

søgelse og oprydning finde sted i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Myndighedsansvaret er her delt mellem amter og kommuner, hvor amterne har ansvaret for de a-mærkede virksomheder og kommunerne for de k-mærkede virksomheder. Disse forureninger omtales under ét som nye forureninger.

Med indberetningen for 1997 har amter og kommuner for første gang indberetttet oplysninger om nye forureninger, som er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven. Indberetningen har omfattet forureninger, som enten er konstateret og/eller er ryddet op i 1996 og 1997. Ind-

beretningen omfatter forureninger, som udgør en risiko for miljø og sundhed. I alt er 818 lokaliteter indberettet med oplysning om, at der er konstateret en forurening i 1996 eller 1997 eller med oplysning

om, at en nyere forurening er ryddet op ét af de pågældende år.

Tabel 8.1:

Antal  nyere forureninger, som er konstateret eller ryddet op i 1996 og 1997.

Kilde: Amternes edb-indberetning.

| Antal lokaliteter i alt | Lokaliteter uden oprydning | Lokaliteter med oprydning i 1996 | Lokaliteter med oprydning i 1997 | Lokaliteter med oprydning i alt 1996/97 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8621 | 298 | 177 | 266 | 5642 |

Inkluderer ikke lokaliteter, ryddet op efter ordningen Oliebranchens Miljøpulje.

2  Inkluderer 121 lokaliteter, som er indberettet som ryddet op i perioden 1996 -97 men

uden oplysning om det nøjagtige tidspunkt

For de lokaliteter, hvor der ikke er sket oprydning, er det ikke i alle tilfælde oplyst, hvornår forureningen er konstateret. Ligeledes er  det ikke i alle tilfælde oplyst, hvornår oprydningen er fundet sted. Da indberetningen herudover er af svingende kvalitet og kun dækker 151 ud af 275 kommuner, kan en nøjagtig beskrivelse af art og omfang af forureninger, som enten er konstateret eller ryddet op i 1996 og 1997, ikke fastlægges. Nedenstående opgørelser må derfor læses med disse forbehold i erindring.

Datagrundlaget

Ca. 53% af forureninger er fundet sted  i 1990'erne. Blandt de forureninger, som er ryddet op, er andelen af forureninger, som er fundet sted i 1990’erne, noget højere: 56,7 (tabel 8.2). Det tyder således på, at det er nemmere at få en oprydning gennemført, såfremt forureningen konstateres på et tidligt tidspunkt.

Forureningsårti

Tabel 8.2:

Fordeling af nyere forureninger på  årti for hvornår forureningen formodes at være fundet sted.

Kilde: Amternes edb-indberetning.

| Forurenings-tidspunkt | Alle lokaliteter % | Lokaliteter, hvor der er sket oprydning i 1996/1997 (%) |
| --- | --- | --- |
| 70’erne | 10,8 | 9,5 |
| 80’erne | 12,8 | 12,4 |
| 90’erne | 53,3 | 56,7 |
| Ikke oplyst | 23,1 | 21,4 |
| I alt | 100,0 | 100,0 |

Nyere forureninger adskiller sig fra forureninger, omfattet af Affaldsdepotloven, på en række punkter:

Forureningstype m.m.

- Det gennemsnitlige indberettede areal af de nye forureninger er mindre end det gennemsnitlige areal af registrerede depoter - ca. 2000 m2 sammenlignet med ca. 17.000 m2 for registrerede depoter. Dette tyder på, at nyere forureninger har en mindre arealmæssig udbredelse end gamle forureninger.

- Forureningssammensætningen for nye forureninger domineres af olie/benzin. Der er konstateret olie/benzin på 83% af de 682 lokaliteter,  hvor forureningssammensætning er oplyst, sammenlignet med 50% for de gamle forureninger, hvor de foreligger oplysninger for 2719 lokaliteter. Forureninger, omfattet af OM-ordningen, er  i begge tilfælde udeladt af denne opgørelse.

- 31% af de nyere forureninger anvendes til bolig og institutions- brug sammenlignet med 19% af de gamle forureninger. Dette kan synes overraskende men skyldes formentlig overvejende utætte villaolietanke. Industriarealer udgør ligeledes en relativt større del af nyere forureninger, hvorimod andelen af arealer, som er ubenyttede eller anvendes til rekreative formål, er mindre på nyere forurenede lokaliteter (tabel 8.3).

- Tabel 8.3:

- Nyere forureninger, vedrørende 1996 og 1997, opgjort på areal-

- anvendelse.

- Kilde: Amternes edb-indberetning.

| Arealanvendelse | “Gamle forureninger” % | “Nyere forureninger” % |
| --- | --- | --- |
| Bolig og institution | 20 | 33 |
| Industri, kontor og erhverv | 38 | 41 |
| Andet, herunder ubenyttet | 42 | 26 |
| I alt | 100 | 100 |

Afværgeforanstaltninger på nye forureninger udføres  fortrinsvist som projekter, hvor jord bortgraves og/eller renses.

Valg af afværgemetode

Tabel 8.4 :

Antal afværgefaser, etableret det pågældende år. Der kan være igangsat flere faser på samme lokalitet.

Kilde: Amternes edb-indberetning.

|  | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- |
| Afværgepumpning | 18 | 20 |
| Jord bortgravning/rensning | 154 | 254 |
| Immobilisering | 1 | 4 |
| Indeklima | 1 | 3 |
| I alt1 | 174 | 281 |

1Der kan være flere typer aktiviteter på samme lokalitet. Flere faser i samme kategori

tælles kun som en pr. år.

Der er sket bortgravning og/eller rensning af jord  på i alt 254 lokaliteter i 1997. Der er indberettet oplysninger om deponerede og/eller rensede  jordmængder for 222 lokaliteter svarende til i alt 138.880 tons jord. Ca. 23% af jordmængderne renses, herunder transporteres til jordbehandlingsanlæg (28.494 tons).  Resten af jorden deponeres direkte. Til kontrollerede lossepladser transporteres i alt 55.517 tons.

Jordmængder

I gennemsnit deponeres eller renses der således ca. 625 tons jord pr. afværgeforanstaltning. Der er store variationer i mængderne. Den deponerede eller rensede jordmængde var på 2/3 af lokaliteterne under 1.000 tons.

Tabel 8.5

Jordmængder, som deponeres og/eller renses i forbindelse med afværgeforanstaltninger på lokaliteter, hvor der er konstateret en nyere forurening, excl. OM.

Kilde: Amternes edb-indberetning.

| Deponering/rensning | Tons |
| --- | --- |
| Direkte på specialdepot | 18.495 |
| Direkte til byggeprojekt (§19) | 2.469 |
| Direkte til kontrolleret losseplads | 55.516 |
| Jord renset, ikke opgravet | 621 |
| Renset, herefter kontrolleret losseplads | 1 |
| Renset, herefter specialdepot | 1.331 |
| Renset, til "fri anvendelse" | 1.200 |
| Til jordbehandlingsanlæg | 28.294 |
| Andet | 30.953 |
| I alt | 138.880 |

# Samlede aktiviteter på jordforureningsområdet

Afsnit 5, 6, 7 og 8 indeholder beskrivelser af aktiviteterne, opdelt efter hvilket lovgrundlag eller hvilken særlig ordning undersøgelse og

oprydning finder sted. I dette afsnit beskrives de samlede aktiviteter på området. Beskrivelsen må nødvendigvis bygge på de forskellige forudsætninger, som er knyttet både til aktiviteterne og til omfang og detaljeringsgrad af data om de enkelte lokaliteter indenfor de forskellige områder.

Eftersom amterne siden Kemikalieaffaldsdepotloven i 1983 (udbygget med Affaldsdepotloven i 1990) har foretaget en systematisk kortlægning af  “gamle forureninger”, er kendskabet til omfanget af potentielle “gamle” forureninger godt. I juni 1997 var det totale antal kortlagte lokaliteter 38.500.

Potentielt forurenede lokaliteter.

Der er ikke sket en tilsvarende kortlægning af “nye forureninger”. Nye forureninger, som er omfattet af ordningen Oliebranchens Miljøpulje, DSB, Banestyrelsen og Forsvarets  oprydningsprogrammer, kortlægges dog.  I udkastet til jordforureningslov, som forventes fremsat for Folketinget i efteråret 1998, foreslås det, at hele jordforureningsområdet omfattes, hvilket i givet fald vil betyde, at også nye forureninger kortlægges og vil kunne omfattes af den offentlige indsats. Udover  den kortlægning, som amterne har foretaget med henblik på registrering af forurening, som er omfattet af Affaldsdepotloven, har DSB/Banestyrelsen indtil nu kortlagt 1772 lokaliteter og Forsvaret 230.

Rent forureningsmæssigt tyder indberetningen på, at de kilder, der er årsag til nye forureninger, adskiller sig fra de kilder, som er årsag til forurening omfattet af Affaldsdepotloven.  Især er gruppen af kilder, der henføres til oplag af olie, meget stor (tabel 9.1).

Forureningskilder

Det fremgår af kapitel 8 (om nye forureninger), at opgørelsen bygger på et begrænset datagrundlag, idet indberetningen fra kommunerne har været af svingende kvalitet og kun dækker 151 ud af 275 kommuner. Der må derfor tages forbehold for, om mere fuldstændige data vil kunne ændre billedet. De indberettede oplysninger tyder på, at forureningsmønsteret for nye forureninger i højere grad end for gamle forureninger er domineret af olie. Dette er i god overensstemmelse med den anderledes fordeling af virksomhedstyper. Endvidere beskrives det i kapitel 8, at arealet af de nye forureninger er mindre og at en relativt større andel af de lokaliteter, hvor der er nye forureninger, anvendes til boligformål.

Tabel 9.1

De hyppigste forureningskilder til forureninger, omfattet af Affalds-

depotloven ("gamle" forureninger) og nye forureninger(kun 1996

og 1997). Omfatter ikke forureninger tilmeldt OM.

Kilde: Amternes edb-indberetning.

| Virksomhedstype | Gamle forureninger |  | Nye forureninger |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antal | % | Antal | % |
| Fyld- og lossepladser | 1908 | 37,2 | 53 | 5,9 |
| Benzin- og servicestationer | 623 | 12,2 | 88 | 9,8 |
| Andre virksomheders oplag af olie o.l. | 372 | 7,3 | 442 | 49,1 |
| Autoreparationsværksteder | 247 | 4,8 | 49 | 5,4 |
| Renserier | 193 | 3,8 | 1 | 0,1 |
| Gasværker | 167 | 3,3 | 4 | 0,5 |
| Skrotpladser og produkthandel | 167 | 3,3 | 17 | 1,9 |
| Jern- og metalstøberi og industri | 162 | 3,2 | 22 | 2,4 |
| Maskinindustri | 151 | 3,0 | 10 | 1,1 |
| Asfaltfabrikker | 125 | 2,5 | 3 | 0,3 |
| Galvaniseringsanstalter m.v. | 124 | 2,4 | 4 | 0,4 |
| El-, gas og varmeforsyning | 102 | 2,0 | 11 | 1,2 |
| Kemisk industri | 86 | 1,7 | 13 | 1,4 |
| I alt1 | 4327 | 86,72 | 717 | 79,52 |

1 Der kan være flere virksomhedstyper på samme lokalitet. Den procentvise andel af

andre virksomhedstyper overstiger ikke for hver enkelt  2% for  gamle forureninger

og overstiger ikke 1% for nye forureninger.

2 Den procentvise andel, som brancherne i tabellen udgør, af samtlige gamle

henholdsvis nye forureninger.

I 1997 blev der samlet på jordforureningsområdet indberettet oplysninger om afværgeforanstaltninger på 889 lokaliteter. En del af disse omfatter dog også lokaliteter, hvor Oliebranchens Miljøpulje har kunnet afslutte sagen uden oprydning.

Afværgeforanstaltninger

100 afværgeforanstaltninger er offentligt finansierede, 375 frivillige oprydninger (herunder også nyere forureninger) og 414 ryddet op under andre oprydningsordninger, herunder primært ordningen

Oliebranchens Miljøpulje.

Tabel 9.2.:

Afværgeforanstaltninger gennemført i perioden 1994-97.

Kilde:  Amternes edb-indberetning, OM's beretning 1997,

Banestyrelsen 1998 og Forsvarets Bygningstjeneste 1998.

|  | 1993-97 | 1997 |
| --- | --- | --- |
| Forurening omfattet af Affaldsdepotloven1,5 | 482 | 149 |
| Nyere forurening2, 5 | 564 | 326 |
| Oliebranchens Miljøpulje3 | 1125 | 399 |
| DSB/Banestyrelsen4 | 21 | 4 |
| Forsvaret4 | 35 | 11 |
| I alt3 | 2227 | 889 |

1 Er excl. lokaliteter ryddet op af Oliebranchens Miljøpulje.

2 Omfatter kun lokaliteter, hvor der er sket oprydning i 1996 og 1997.

3 Inkluderer et ikke nærmere oplyst antal lokaliteter, hvor Oliebranchens Miljøpulje

har kunnet afsluttet sagen uden at gennemføre oprydning.

4  Er opgjort som antal lokaliteter, hvor oprydningen er afsluttet i det/den pågældende

år/periode.

5  Er opgjort som antal lokaliteter, hvor oprydningen er påbegyndt det/den pågældende

år/periode.

En meget stor del af alle oprydninger udføres ved afgravning og efterfølgende deponering og/eller rensning af den forurenede jord.

Rensning og deponering af jord.

For oprydninger, omfattet af Affaldsdepotloven (excl. OM-sager), er der sket rensning og/eller deponering af ca. 275.000 tons jord (baseret på oplysning om 85% af de gennemførte jordprojekter). For nye forureninger er det tilsvarende tal 140.000 tons. Her vedrører de indberettede jordmængder dog kun ca. 60% af de indberettede jordprojekter. I de resterende antal tilfælde var der ikke indberettet oplysninger om jordmængderne.

Heraf er ca. 160.000 tons fra forureninger, som henhører under Affaldsdepotloven og  ca. 27.000 tons fra nyere forureninger transpor-

teret til jordbehandlingsanlæg.

Oliebranchens Miljøpulje oplyser, at der i forbindelse med oprydning af OM-grunde i 1997 er transporteret 133.000 tons jord til jordbehandlingsanlæg.

Totalt set er det således oplyst, at der er deponeret og renset 548.000 tons jord. Det reelle tal er formentlig noget højere, bl.a. på grund af ufuldstændig indberetning af oprydning af nye forureninger.

Tabel 9.3:

Jordmængder, deponeret og renset i 1997.

Kilde: Amternes edb-indberetning, OM’s beretning 1997.

| Tons jord | Renses 1 | Deponeres | Totale jordmængder |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamle forureninger | 200.000 | 75.000 | 275.000 |
| Nyere forureninger | 30.000 | 110.000 | 140.000 |
| Oliebranchens Miljøpulje | 133.000 | 0 | 133.000 |
| I alt | 363.000 | 185.000 | 548.000 |

1 Inkluderer både jord, som efter rensning må deponeres, og jord, som efterfølgende

anvendes til byggeprojekter m.v. For detaljer se tabel 5.5 og 8.5.

I forbindelse med afværgeforanstaltninger på nye forureninger renses ca. 20% af jordmængderne. Til sammenligning renses knapt 75% af jordmængderne, når der ryddes op på gamle forureninger. Dette er bemærkelsesværdigt.  Ikke mindst da nye forureninger overvejende er olie-benzinforureninger, hvortil der findes rensningsmuligheder.

I 1997 blev der på de beskrevne ordninger sammenlagt brugt ca. 525 mill. kr., fordelt som følger:

Midler på jordfor-

ureningsområdet

Tabel 9.4:

Opgørelse af anvendte midler på jordforureningsområdet, excl. nye og frivillige undersøgelser og oprydning.

Opgørelsen dækker ikke den samlede aktivitet på jordforureningsområdet, idet økonomioplysningerne for nye og frivillige forureninger i amternes edb-indberetning er af svingende kvalitet. Disse oprydninger indgår derfor ikke i opgørelsen.

# Beskæftigelseseffekt af aktiviteterne på affaldsdepotområdet

Amternes Videncenter for Jordforurening har for Miljøstyrelsen gennemført en undersøgelse af, hvordan de offentlige udgifter på affaldsdepotområdet påvirker beskæftigelsen. I samarbejde med CASA er der opstillet en model, som omregner disse investeringer til beskæftigelse.

Ved indsamling af økonomiske og tekniske oplysninger fra 179

repræsentative sager blev det undersøgt, hvorledes pengene fordeles på forskellige projektfaser som undersøgelser, projektering og afværgeforanstaltninger. Inden for hver projektfase er det undersøgt, hvilken erhvervsgruppe, der får omsætning af investeringen og endelig,  hvor mange arbejdspladser denne omsætning skaber.

For hver branche er der beregnet et faktortal, som angiver beskæftigelseseffekten ved at investere 1 mio. kr. i den pågældende branche. Fastlæggelsen af faktortallene er baseret på Danmarks Statistiks input/

output tabeller.

Sideløbende med input/output tabellerne opgør Danmarks Statistik erhvervenes beskæftigelse. Herved kan det bestemmes, hvor mange, der er beskæftiget i erhvervet pr. mio. kr. Input/output modellen kan hermed simultant beregne den samlede beskæftigelseseffekt i hele økonomien, når der investeres et bestemt beløb i et bestemt erhverv.

Undersøgelsen konkluderede, at de offentlige udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger efter Affaldsdepotloven og Værditabsloven i 1996 på 174,0 mill. kr., skabte 402 fuldtidsstillinger i det private erhvervsliv. Det vil sige, at for hver million kr., der bliver brugt på området, bliver der i gennemsnit skabt 2,3 stillinger.

Beskæftigede i 1996

Beskæftigelsen blev skabt i fire erhverv: rådgivende ingeniører, entreprenører, laboratorier og jordrensefirmaer. Flest stillinger er skabt hos entreprenørerne, i alt 172 stillinger. De rådgivende ingeniører har fået beskæftigelse til 132 medarbejdere, de laboratorier, der analyserer jord- og vandprøver, har fået 52 arbejdspladser og hos jordrensefirmaerne er der skabt 46 stillinger.

De offentlige udgifter efter Affaldsdepotloven og Værditabsloven til investering i undersøgelser, afværgeforanstaltninger og drift i 1997 var på 231,7 mio. kr., hvilket skabte 537 fuldtidsstillinger i det private erhvervsliv.

Beskæftigede i 1997

Beskæftigelsen er ligeledes i 1997 primært skabt hos entreprenørerne, i alt 226 stillinger, og hos de rådgivende ingeniører, der har fået beskæftigelse til 162 medarbejdere. De øgede ressourcer, der blev anvendt på området i 1997, bevirkede, at beskæftigelsen steg med 135 stillinger på jordforureningsområdet i forhold til 1996.

# Amternes Depotenhed

## Indledning

Amternes Depotenhed blev oprettet den 1. juli 1997 som led i uddelegeringen af oprydningsopgaven til amterne med henblik på at foretage en systematisk vidensopsamling og -bearbejdning i forhold til amtskommunernes driftsopgaver samt udbud- og kontraktstyring.

Ved udgangen af 1997 fik Amternes Depotenhed nye vedtægter og skiftede den 1. januar 1998 navn til Amternes Videncenter for Jordforurening. Medlemskredsen er nu Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Amternes Depotenhed er bemandet med 1 chef, 2 AC-medarbejdere og 1 HK-medarbejder.

## Depotenhedens arbejde i 1997

Depotenhedens budget var i 1997  7,3 mio. kr., heraf var 5,4 afsat til udarbejdelse af projekter.

Amternes Depotenhed har i 1997  arbejdet med en række konkrete tiltag indenfor indsatsområderne:

- Projekter af teknisk og administrativ karakter.

- Temamøder og kurser.

- Information.

Amternes Projekthåndbog har været det største projekt i 1997. Håndbogen indeholder en gennemgang af de elementer, der hører med til projektstyring -  dvs. økonomiske, tidsmæssige og juridiske forhold samt planlægning og organisering af egne ressourcer og kontrakttegning med rådgivere og entreprenører.

### Projekter

I forbindelse med udgivelsen af håndbogen er der gennemført et projektlederkursus. Projektlederkurset blev i 1997 fulgt af 60 projektledere og i 1998 vil yderligere 60 personer følge kurset.

Registreringsundersøgelser beslaglægger en stor del af forvaltningernes ressourcer. For at kunne drage fordel af fælles erfaringer er der i årets løb gennemført en erfaringsopsamling på de resultater, der er opnået gennem mere end 4000 undersøgelser. For 8 udvalgte brancher, med tilsammen mere end 585 undersøgelser, er der lavet branchebeskrivelser og detaljerede erfaringsopsamlinger.  Med anvendelse af branchebeskrivelserne og erfaringsopsamlingen er det muligt at målrette undersøgelserne endnu mere i fremtiden.

SRO-håndbog: Efterhånden som der etableres flere og flere afværgeprojekter, vokser antallet af anlæg, som kræver drift og overvågning. Det er eksempelvis afværgepumpninger og foranstaltninger mod lossepladsgas. For at kunne overkomme denne opgave etableres der automatiske styringssystemer, der via telefonnettet kan sende drifts- og alarmdata tilbage til forvaltningen. Der er  udgivet en rapport, som beskriver, hvilke muligheder og problemer der er i forbindelse med etablering af SRO (Styring - Regulering - Overvågning).

Bladet "Orientering fra Amternes Depotenhed" udkom planmæssigt 10 gange i løbet af 1997. Bladet indeholder en række artikler om det som er mest aktuelt lige nu. Bladet kan ses på Internettet: http//www. amtdepot. dk.

## Videncentrets planer for 1998

Budgettet for 1998 er 6,7 mio. kr., heraf 4,6 mio. kr. til udarbejdelse af projekter.

Amternes Videncenter for Jord planlægger følgende aktiviteter i 1998:

- At informationer fra Videncenteret skal være tilgængelige på Internettet: http://www.amtdepot.dk.

- Udarbejdelse af branchebeskrivelser for galvanisk industri, plastindustri og renserier.

- Udarbejdelse af håndbog og vejledning i brug af de mest almindelige feltmåleinstrumenter.

- Gennemføres erfaringsopsamling  vedr. afværgeteknikker indenfor områderne: indeklima, lossepladser og intern rensning af olie/benzin og chlorerede forbindelser.

- Udarbejdelse af rapport om, hvorledes amterne organiserer og tilrettelægger drift og monitering af afværgeforanstaltninger.

- Gennemførelse af temamøder og kurser i aktuelle tekniske og administrative emner som eksempelvis in situ afværge, chlorerede forbindelser i grundvandet og projektlederkurser.

# Teknologiudviklingspuljen

I slutningen af 1996 blev Teknologiudviklingspuljen etableret som en led i organisationsændringen på affaldsdepotområdet.  I december 1996 udarbejdede Miljøstyrelsen et program for ordningen, som er nærmere beskrevet i Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1996, (Redegørelse fra Miljøstyrelsen nr. 2 1997).

I nærværende afsnit gives en status over det arbejde, der er udført i 1997, og der gives et overblik over de aktiviteter, der forventes igangsat i 1998 og 1999.

## Igangsatte projekter i 1997

I 1997 er der igangsat feltforsøg med metoderne air sparging og vakuumventilering og der er ved at blive igangsat feltforsøg med den reaktive permeable væg. Derudover er der gennemført feltforsøg med metoden dampstripning, som i kombination med ventilering udgør en mere effektiv oprydning og der foretages skitseprojektering af metoden dual-phase ekstraktion (2-fase ekstraktion), hvor der både oppumpes luft og vand fra samme boring. Parallelt hermed er der initieret  en række teoretiske udredningsprojekter.

Formålet med feltprojekterne er at afprøve og dokumentere metoderne under danske forhold og specielt at vurdere, om de opstillede mål bliver opfyldt. Ved afprøvning af metoderne stilles der specifikke krav til forundersøgelser, indledende tests til dimensionering og design af anlæggene. På baggrund af tests opstilles prognoser for gennemførelsen af oprydningen, - primært med hensyn til varighed og oprensningsniveau. Inden igangsættelsen af afværgeforanstaltningerne specificeres det, hvordan der løbende skal foretages driftskontrol og afsluttende dokumentation af oprensningen. Der er forventning om, at en bedre dokumentation m.m. vil give nye ideer til, hvordan metoderne kan udvikles og optimeres.

Ved afprøvning og dokumentation af de forskellige metoder, som typisk er udviklet i udlandet, foregår der en viden- og teknologioverførelse til Danmark til gavn for både myndigheder og firmaer indenfor området.

Formålet med udredningsprojekterne er primært at opnå et overblik og en status over forskellige oprensningsmetoder. Dette skal bl.a. ligge til grund for det fremtidige valg af teknikker, der skal afprøves i felten.

### Status for feltprojekter

Nedenfor er de forskellige feltprojekter, der er igangsat i 1997, listet.

Renseri, Drejøgade, Københavns Kommune

Lokaliteten er forurenet med olie og klorerede opløsningsmidler. Her er anlagt et vakuumventileringsanlæg og et air spargingsanlæg med vandrette boringer. I foråret 1997 er der gennemført supplerende undersøgelser og tests ud fra hvilke, der er foregået en detailprojektering. Afværgeprojektet blev etableret i efteråret 1997. På grund af pladsforholdene blev boringerne udført ved en blind-holeteknik, hvor boringerne og filtrene er etableret fra samme hul og ikke som normalt ved, at der bores ud til en grube, hvorfra filteret så trækkes tilbage mod riggen. Denne boremetode har ikke tidligere været anvendt i Danmark. Anlægget er sat i drift.

Renseri, Affaldsdepot 663-15, Ikast, Ringkøbing Amt

På dette affaldsdepot, hvor der er forurenet med tetrachlorethylen, er der etableret et vakuumventileringsanlæg i inhomogene aflejringer. Det interessante ved netop denne grund er geologien, idet grunden er karakteriseret ved et terrænnært, leret lag af forskellig mægtighed, hvorunder der forekommer et sandlag til ca. 40 m under terræn. Både sandlaget og det terrænnære lerlag forsøges ventileret og projektet vil derfor være en test af effektiviteten af vakuumventilering både i lerede og sandede aflejringer.

Brüel & Kjær, Nærum, Københavns Amt

Firmaet Brüel & Kjær er ved at gennemføre en frivillig oprydning af deres grund i Nærum. Grunden er blandt andet forurenet med klorerede opløsningsmidler. I foråret 1997 gennemførte firmaet et forsøg med injektion af damp på et delområde af grunden. Ved forsøget blev der i alt injiceret ca. 165 m3 damp samtidig med at der blev foretaget vakuumekstraktion fra 3 boringer. På baggrund af forsøget besluttede firmaet, i samarbejde med Københavns Amt, at gennemføre en frivillig oprensning af grunden med dampstripning. I den forbindelse er der igangsat et teknologiudviklingsprojekt på en del af grunden, der har til formål at opnå erfaringer og dokumentation med brug af dampstripning som oprensningsmetode. Dampinjektionen  blev stoppet i november måned 1997. I et mindre delområde er der etableret et net af boringer, hvor der sker en detaljeret vurdering af  varmeledningsevnen i de lag, hvori dampen blev injiceret samt jordens varmekapacitet og varmeledningsevne.

Kemisk virksomhed Vapokon, Søndersø, Fyns Amt

Der foregår nu skitseprojektering af en reaktiv permeabel væg nedstrøms Vapokongrunden, der bl.a. er forurenet med klorerede opløsningsmidler. Ved at etablere en vertikal væg ledes forureningsfanen gennem en permeabel zone i jorden bestående af jernspåner. Ved grundvandets kontakt med jernspånerne fjernes de klorerede opløsningsmidler (inklusive nedbrydningsprodukterne dichlorethylen og vinylchlorid). Forureningsfanen har en begrænset bredde - og grundvandmagasinet (ca. 10 meter) er nedadtil begrænset af et lerlag (minimum 15 meter tykkelse), hvorfor lokaliteten er velegnet til afprøvning af væggen. Ved at etablere projektet i fuldskala indsamles erfaringer ved detaljeret monitering af nedbrydningshastigheder. I forbindelse med skitseprojekteringen foregår der kontraktmæssige forhandlinger med det canadiske firma, der har patent på rensningsprincippet.

Forkromningsvirksomhed, Hårdkrom, Kolding, Vejle Amt

Der foregår skitseprojektering af etablering af en reaktiv permeabel barriere til fjernelse af en grundvandsforurening med trichlorethylen (TCE) samt hexavalent chrom, Cr(VI). Projektet fokuserer på en kombineret rensning af to forskellige forureningskomponenter med den samme afværgeteknologi. I forbindelse med skitseprojekteringen foregår der også kontraktmæssige forhandlinger med et canadisk firma.

Renseri, Lyndby, Roskilde Amt

I forbindelse med andre afværgeforanstaltninger på lokaliteten planlægges etableret et reaktivt jernspåne-filteranlæg, ovenpå terræn,  parallelt med et kulfilteranlæg, som behandler oppumpet grundvand, forurenet med klorerede opløsningsmidler. Formålet med anlægget er at afprøve og dimensionere et jernspånefilter til fjernelse af klorerede opløsningsmidler, baseret på reaktioner på jernoverfladen, og at opnå fuldskalaerfaringer med et jernspånefilter gennem detaljeret monitering af fjernelsesrater og de styrende faktorer. Hvis jernspånefilteranlægget fungerer optimalt, vil det kunne erstatte kulfilteranlægget.

Renseri, Haslev, Vestsjællands Amt

Undersøgelser på lokaliteten viser betydelig forurening med klorerede kulbrinter (primært tetrachlorethylen, PCE) fra et renseri. Der er igangsat supplerende undersøgelser og skitseprojektering, der skal beskrive mulighederne for enten at gennemføre en oprensning med vakuumventilering eller med dual-phase extraction (2-fase ekstraktion). På lokaliteten findes meget inhomogene geologiske forhold, der gør det vanskeligt at benytte traditionel vakuumventilering. På et nært beliggende gasværk er der gennemført en bortgravning af forurenet jord til ca. 7 m.u.t. Dette har givet mulighed for gennemførelse af en sprækkeanalyse på moræneleren i denne udgravning. Denne analyse sammenholdes med resultaterne af de gennemførte vakuumventilationstests på renserigrunden.

Hjørring Gasværk, Nordjyllands Amt

I forbindelse med gasværkspakken blev der etableret et forsøgsprojekt på Hjørring Gasværk. Dette projekt videreføres under Teknologiudviklingsprogrammet. Målsætningen er primært at opnå en mere detaljeret dokumentation for nedbrydningsprocesserne og dokumentation af, hvordan infiltration kan optimeres.

### Status for udredningsprojekter

Der er udarbejdet følgende udredningsprojekter:

- Gennemgang af metoderne, termisk assisterede oprensninger

- For at vurdere metoderne termisk assisterede oprensninger til forureningsfjernelse i jord og grundvand, forurenet med klorerede opløsningsmidler, er der udført et udredningsprojekt, der giver status for brugen af metoden i udlandet. Rapporten konkluderer, at der er et potentiale for at afprøve metoderne: direkte injektion af damp og opvarmning ved udnyttelse af jorden som elektrisk leder (joule

- heating) i Danmark.

- Litteraturgennemgang om naturlig nedbrydning

- Der er igangsat et forprojekt, hvis hovedformål er at give en vurdering af hvilke stoffer, der anses for nedbrydelige i naturen under forudsatte redoxforhold. På denne baggrund listes førsteordens nedbrydnings-

- rater, som anses repræsentative for det pågældende stof under danske forhold. Ud fra resultatet af litteraturprojektet skal det vurderes, om der skal iværksættes feltforsøg.

- Oprensning af tungmetalforurenet jord

- For at kunne beslutte om der under Teknologiprogrammet skal afprøves metoder til rensning af tungmetalforurenet jord, er mulige rensemetoder beskrevet og vurderet. Projektets formål er at beskrive metoderne og vurdere, om de er anvendelige under danske forhold. I rapporten konkluderes, at der muligvis vil være et potentiale for at afprøve metoderne: ekstraktion via planter, elektrokinetik (fjernelse af metaller ved anvendelse af elektrisk strøm) og jordvask.

- Gennemgang af OM-sager (Oliebranchens Miljøpulje), hvor der er benyttet vakuumventilering til oprensning

- Erfaringer fra de ca. 20 OM-sager, hvor der er benyttet vakuumventilering til oprensning af benzin- eller  olieforureninger, er sammenfattet. Undersøgelsen viser, at det er vanskeligt at få renset op til de opstillede oprensningskriterier, men at der som oftest  bliver fjernet en væsentlig del af forureningen ved brugen af vakuumventilering.

Erfaringsopsamling af gasværkspakken

Formålet med projektet er at samle resultaterne af de fem forsøgsprojekter, der i perioden 1990-93 er gennemført under Miljøstyrelsens “gasværkspakke”. Projektet giver et overblik over de anvendte afværgeteknikker, forudsætninger for valget af teknikkerne, vurdering af de opnåede resultater, anbefalinger og prisniveau.

Andre udredningsprojekter

- LIFE- projekt om miljørigtige oprensninger.

- Beskrivelse af ventilation med stødvis lufttilførsel.

- Projekt til udvikling af in situ teknik til mikrobiel nedbrydning af

PCB, TCE og PAH i jord.

## Teknologiprogram for 1998-99

Som bilag B er vedlagt “ Udbygning af program for teknologiudvikling, jord- og grundvandsforurening. Indsatsområder og projektforslag for 1998 og 1999”. Teknologiprogrammet for 1998-99 skal hovedsageligt fortsat sikre afprøvning og dokumentation af metoder til rensning af forureninger, der truer grundvandet - primært forureninger med klorerede opløsningsmidler og olie/benzin. Desuden vil der, også i et mindre omfang, afprøves metoder til rensning af metalforurenet jord. På finansloven for 1998 er der ialt afsat 19,4 mio. kr. til programmet og det forventes, at der bliver afsat 15 mio. kr. på finansloven for 1999.

Hvis det i specifikke situationer vurderes at være relevant at igangsætte projekter i forhold til tjære-/PAH-forurenet jord og/eller blandingsforureninger, vil der i perioden 1998-99 være mulighed for at igangsætte enkelte feltprojekter over for disse forureningstyper.

Antallet af projekter, som kan igangsættes, afhænger af udgifterne til de enkelte projekter. Ved afprøvning af teknologierne foretrækkes lokaliteter, som er registreret efter Affaldsdepotloven, men lokaliteter med nyere forureninger kan også indgå i programmet.

# Depotrådets arbejde med det fremtidige indberetningssystem

Med henblik på at fremtidssikre indberetningssystemet til at kunne dække hele jordforureningsområdet blev indberetningen for 1997 udvidet til også at omfatte nyere forureninger. Indberetning af nyere forureninger var dog begrænset til forureninger, som var konstateret eller var ryddet op i 1996 og 1997. Depotrådet anbefaler, at nyere forureninger fremover indgår som en fast del af indberetningen. Det anbefales, at der frem til en ny jordforureningslov vedtages, sker indberetning af forureninger, som er konstateret eller ryddet op i indberetningsåret.  Dog bør i indberetningen for 1998 ske et supplement af indberetningen af forureninger, som vedrører 1996 og 1997 fra de ca. 125 kommuner, som ikke har indberettet nyere forureninger.

Nyere forureninger

Såfremt der sker ændring af de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser, bør dette indgå i indberetningen.

Særlige drikkevandsområder

Depotrådet anbefaler, at der arbejdes hen mod, at der etableres en fælles datamodel for jordforureningsområdet, som kan anvendes som grundlag for indberetningen.

Datamodel

Med henblik på at sikre en bedre beskrivelse af størrelse og art af den nødvendige indsats på jordforureningsområdet, bør der arbejdes hen mod at udarbejde et kategorisystem, som kan beskrive de tiltag, der er nødvendige på de enkelte lokaliteter.

Kategorisering af lokaliteter efter behov for indsats

Depotrådet anbefalede i Depotredegørelse 1996, at der blev arbejdet videre med en temaindberetning for 1998 om vandindvindingsboringer berørt af forurening fra depoter.

Lukkede vandindvindingsboringer

I slutningen af 1997 fik Miljøstyrelsen udarbejdet en opgørelse over  årsager til lukning af vandværksboringer, herunder også jordforurening fra punktkilder.

Opgørelsen viste, at i alt godt 1000 vandværksboringer er lukket inden for de 11 år, som opgørelsen omfatter. Langt de fleste er lukket af tekniske årsager, på grund af dårlig naturlig vandkvalitet eller f.eks. fordi vandværket er lukket. Der er i dag ca. 11.000 vandværksboringer i Danmark.

Godt 350 vandværksboringer er lukket på grund af menneskeskabt forurening, heraf næsten halvdelen på grund af forurening med pesticider. Forurening med nitrat har bevirket lukning af ca. 100 boringer og forurening med andre miljøfremmede stoffer har været årsag til lukning af ca. 80 boringer.

Opgørelsen er baseret på besvarelser fra ca. 200 af Danmarks 273 kommuner og tallene kan derfor være højere.

Siden 1993, hvor de første vandværker begyndte at analysere vandet for pesticider, er der hvert år lukket flere boringer på grund af pesticider, mens antallet af boringer, lukket på grund af andre miljøfremmede stoffer og nitrat, har været uændret i hele undersøgelsesperioden.

Opgørelsen viser, at pesticidforurening har ramt alle størrelser af vandværker, overalt i landet. Andre miljøfremmede stoffer har bevirket lukning af flest boringer i Københavnsområdet men også mange i Ribe og Nordjyllands amter. Nitratforurening har overvejende ramt små vandværker i Viborg, Århus og Nordjyllands amter.

Depotrådet anbefaler, at temaindberetningen for 1998 bygger på ovenstående opgørelse. Temaindberetningen bør være en del af amternes papir-indberetning. Indberetningen bør omfatte boringer, som er forurenet i indberetningsåret, og udvides til at dække indvindingsboringer, hvor det er nødvendigt at gennemføre avanceret vandbehandling. Indberetningen bør koordineres med initiativer, der måtte blive taget i medfør af Vandforsyningsloven.

# Internationalt arbejde

## Hvidbog om miljøansvar

Den danske administration af forurenede grunde bygger på ren national lovgivning, da der ikke i EU er udarbejdet regler for området. Europakommissionen har under drøftelser i en “arbejdsgruppe vedr. miljøansvar” i november 1997 oplyst , at man forbereder en hvidbog om Miljøansvar. Det forventes, at Kommissionen i hvidbogen vil foreslå, at der udarbejdes EU regler vedrørende oprydning af nyere forureninger. Hvidbogen forventes udsendt i september 1998.

## Internationale samarbejdsfora

Med henblik på at udveksle erfaringer om emner af relevans for jordforureningsområdet deltager Miljøstyrelsen i nedenstående fora:

- “The Ad Hoc International Working Group" har til formål at udveksle erfaringer om lovgivnings- og administrative aspekter indenfor emnerne forurenede grunde/forurenet jord. Deltagelse er åben for alle landes "miljøstyrelser". Næste møde afholdes i maj 1999 i København (møde ca. hvert andet år).

- CARACAS er et EU finansieret projekt, der startede i januar 1996 og afsluttes medio 1998. CARACAS har indsamlet og vurderet metoder til risikovurdering af forurenede grunde i EU. I projektet har deltaget: de europæiske miljøstyrelser samt 2 forskere fra hvert EU-land. I maj 1998 udgives bind 1 af rapport, som beskriver “state of the art” for risikovurdering af forurenede grunde i Europa. I september 1998 udgives andet bind af rapporten, som indeholder beskrivelser af de enkelte landes brug af risikovurderingsmetoder i administrationen af forurenede grunde. Der er opbygget en database over risikovurderingsprojekter, hvortil man kan få adgang via CARACAS’ hjemmeside på Internettet (http://www.caracas.at).

- CLARINET er et nyt EU finansieret projekt, som vil starte medio 1998 og løbe over en 3 årig periode. Projektet vil have til formål at indsamle og vurdere metoder til valg af risikohåndtering på forurenede grunde (f.eks. oprydning) og vil, udover naturvidenskabelige aspekter, også inddrage f.eks. miljøøkonomiske faktorer. Deltagere: EU-landenes miljøstyrelser samt forskningsverdenen. Projektet vil til dels være en fortsættelse af arbejdet i CARACAS-projektet.

NATO/CCMS: Arbejdsgruppen har til formål at udveksle kvalificeret erfaring om projekter med nye afværgeteknikker/nye aspekter i etablerede afværgeteknikker samt generelle problemer i relation til afværgeteknikker. 24 lande deltager (såvel NATO som ikke-NATO lande). Fase II (1992-97) af pilotstudiet afsluttes med en stor omfattende rapport, som bearbejder viden og erfaring af mere end 50 afværgeprojekter. På de fremtidige møder vil et særligt tema blive drøftet. På mødet i februar 1998 i Wien blev status og problemer vedrørende reaktive permeable væg drøftet. Resultatet herfra vil blive afrapporteret juni 1998 samt vil kunne findes på arbejdsgruppens hjemmeside på Internet (http://www.nato.int/ccms/home.htm).

- I COMMON FORUM on Contaminated land in the European Union mødes de europæiske miljøstyrelser og drøfter emner af relevans for EU landene. F.eks. er CARACAS og CLARINET startet af COMMON FORUM.

- Miljøstyrelsen holder sig desuden orienteret om aktiviteterne i Tema Center Jord, som er startet af det Europæiske Miljøagentur. Temacenteret udgøres af et konsortium af 8 partnere under spansk ledelse.  Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser er partnere i konsortiet. Miljøstyrelsen medvirker ved besvarelse af spørgeskemaer m.m..